## Հավելված N 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ձևաչափ1

| 1. Պետական մարմինը՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Պետական մարմնի անվանումը՝ 2 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 1.2 Նոր նախաձեռնությանն առնչվող այլ պետական մարմինների անվանումները՝ 3 ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |  |  |  |  |  |
| 2. Ծրագիրը 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ծրագրի անվանումը՝ 5 Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում 2.2 Ծրագրի դասիչը՝ 6 1103 2.3 □ Նոր ծրագիր (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 7 ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3. Միջոցառումը |  |  |  |  |  |
| 3.1 Միջոցառման անվանումը՝ 8 Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում 3.2 Միջոցառման դասիչը՝ 9 21001 3.3 Միջոցառման (պետության միջամտության) տեսակը՝ □ Ապրանք և ծառայություն □ Տրանսֆերտ √ Այլ (նկարագրություն) Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ 3.4 □ Նոր միջոցառում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 10 ________________________________________________________ √ Գոյություն ունեցող միջոցառման ընդլայնում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 11 ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի 3-րդ թաղամասում («Կոճոռ») 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո` 1991-1993 թվականներին, կառուցվել են թվով 20 փայտյա երկհարկանի բնակելի շենքեր 180 բնակարաններով (տարիների ընթացքում շենքերում իրար միացվել կամ ապամոնտաժվել են առանձին բնակարաններ, որի արդյունքում բնակարանների քանակը 180-ից դարձել է 164): Նշված բնակարանները հատկացվել են երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին: Վերոհիշյալ փայտյա շենքերի համար նախատեսված է եղել 25 տարվա շահագործման ժամկետ: Բացի այդ նշված շենքերի պահպանման համար պարտադիր պայման է հանդիսացել ապահովել փայտյա կոնստրուկցիաների պաշտպանիչ միջոցառումների իրականացման աշխատանքները, որը չի կատարվել: Տարիների շահագործման ընթացքում, ենթարկվելով նաև Աշոցքի խստաշունչ բնակլիմայական պայմանների բացասական ազդեցությանը, նշված շենքերի բնակարանները դարձել են բնակվելու համար ոչ պիտանի: Հիշյալ փայտյա շենքերում բնակվող ընտանիքներից շատերը (շուրջ 158-ը) սեփականաշնորհել են իրենց բնակարանները: Բացի այդ, Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում Աշոցք համայնքում իրականացվում են դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ: Քանի որ Կոճոռ թաղամասի վերոհիշյալ փայտյա բնակելի շենքերը գտնվում են դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման համար հատկացված տարածքի հարևանությամբ, ուստի դրանք խանգարում են համապատասխան շինարարական աշխատանքների իրականացմանը: Այդ պարագայում, նպատակահարմար է «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրով նախատեսված դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ ապամոնտաժել Կոճոռ թաղամասում առկա, բնակության համար ոչ պիտանի դարձած փայտյա բնակելի շենքերը և նշված շենքերի բնակիչների համար կառուցել նոր բնակելի թաղամաս՝ Աշոցք համայնքի ղեկավարի կողմից այդ նպատակի համար հատկացվելիք հարակից հողատարածքում: Նման ծրագրի իրականացումը կնպաստի ինչպես զբոսաշրջային նշված ծրագրի իրականացմանը, որն էլ իր հերթին կբերի տնտեսական աշխուժություն՝ իր մուլտիպլիկատիվ արդյունքներով, այնպես էլ կապամոնտաժվի քաղաքաշինական որևէ չափանիշի չհամապատասխանող բնակելի թաղամասը և փոխարենը կկառուցվի շինարարական նորմերին համապատասխան նոր բնակելի թաղամաս: 3.5 Նոր նախաձեռնության ծախսերի հիմքում դրված պարտավորության բնույթը՝ 12 □Պարտադիր ծախսային պարտավորություն √ Հայեցողական ծախսային պարտավորություն, այդ թվում՝ √ Շարունակական □ Ոչ շարունակական Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը13; Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները14; Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը 15. ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում քաղաքաշինական պահանջներին համապատասխանող նոր բնակելի թաղամասի կառուցում; ՀՀ սահմանդրության 86-րդ և 87-րդ հոդվածներ, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 14-ի N65-Ա (6.1 բաժին) որոշումներով հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագիր ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N1658-Ա որոշում. |
| 4. Նպատակը |  |  |  |  |  |
| 4.1 Նպատակը16 ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրով նախատեսված՝ դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցմանը խոչընդոտող՝ քաղաքաշինական պահանջներին չհամապատասխանող, բնակության համար ոչ պիտանի դարձած փայտաշեն բազմաբնակարան շենքերի ապամոնտաժում և փոխարենը՝ քաղաքաշինական պահանջներին և շինարարական նորմերին համապատասխանող նոր բնակելի թաղամասի կառուցում՝ Աշոցք համայնքի ղեկավարի կողմից այդ նպատակի համար հատկացվելիք հարակից հողատարածքում: 4.2 Նոր նախաձեռնության առնչությունը միջոլորտային(խաչվող) բնույթի քաղաքականության նպատակների հետ՝ 17 □ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների հաղթահարում □ 2020թ Արցախյան պատերազմի հետանքների հաղթահարում/տնտեսության վերականգնում □ Գենդերային քաղաքականություն □ Այլ միջոլորտային (խաչվող) բնույթի քաղաքականություն (նկարագրել) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5. Նկարագրությունը 18 |  |  |  |  |  |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում քաղաքաշինական պահանջներին չհամապատասխանող, բնակության համար ոչ պիտանի դարձած փայտաշեն բազմաբնակարան շենքերի ապամոնտաժում և փոխարենը՝ քաղաքաշինական պահանջներին և շինարարական նորմերին համապատասխանող նոր բնակելի թաղամասի կառուցում: Նախատեսվում է թվով 20 երկհարկանի բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն կառուցել թվով 4 չորսհարկանի բազմաբնակարան շենքով փոքր բնակելի թաղամաս (առնվազն 164 բնակարանով), որի կառուցման համար անհրաժեշտ հողամասը կտրամադրվի Աշոցք համայնքի ղեկավարի կողմից: Նախատեսվում է 2022-2024 թվականների կտրվածքով միջոցներ նախատեսել թաղամասի նախագծման և կառուցման համար, իսկ բազմաբնակարան շենքերը նպատակահարմար է կառուցել ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին Սպիտակ քաղաքում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի նախագծով՝ դրանց վերահատակագծման և տեղակապման միջոցով: |  |  |  |  |  |
| 6. Սպասվող օգուտները 19 |  |  |  |  |  |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում՝ - հանրապետության բնակֆոնդի թարմացում՝ քաղաքաշինական պահանջներին չհամապատասխանող բնակելի թաղամասի ապամոնտաժման և բնակելի նոր թաղամասի կառուցման միջոցով, - թաղամասի կառուցման շինարարական աշխատանքների մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն՝ համայնքի և մարզի շինարարական աշխատուժի ներգրավման, շինանյութերի կիրառության և այլ ձևաչափերով, - «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման ծրագրի անխոչընդոտ իրականացում և զբոսաշրջային միջավայրի ձևավորում, - Բնակության համար վտանգավոր և ոչ պիտանի բնակարանային պայմաններում բնակվող թվով 164 ընտանիքների վերաբնակեցում՝ շինարարական նորմերին համապատասխանող բնակարաններ: |  |  |  |  |  |
| 7. Նոր նախաձեռնությունը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրները 20 |  |  |  |  |  |
| - ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի «Կոճոռ» թաղամասի փայտաշեն բնակարանային ֆոնդի հնարավոր փլուզումներ՝ այդ թաղամասում բնակվող քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը և գույքին սպառնալիքներ, - «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման ծրագրի ձախողում: |  |  |  |  |  |
| 8.Արդյունքային չափորոշիչները 21 / ՄԱԿ Կայուն զարգացման 11-րդ նպատակ/ | Չափի միավորը | 2022թ. | 2023թ. | 2024թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը 22 |
| Թաղամասի կառուցում | թաղամաս |  |  | 1 | 2024 |
| Քաղաքաշինական նորմերին համապատասխանող բնակելի թաղամասի կառուցում | շենք |  |  | 4 | 2024 |
| Բնակության համար վտանգավոր և ոչ պիտանի բնակարաններից շինարարական նորմերին համապատասխանող բնակարաններ վերաբնակեցված ընտանիքներ | ընտանիք |  |  | 164 | 2024 |
| 9. Պահանջվող ռեսուրսները 23 | ՀՀ դրամ | 2022թ. | 2023թ. | 2024թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Թաղամասի նախագծում |  | 16.8 մլն. դրամ |  |  | 2022թ. |
| Բազմաբնակարան շենքերի նախագծերի վերահատակագծում և տեղակապում |  |  |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | X | 300.0 մլն.դրամ | 1.3 մլրդ. դրամ | 1.4 մլրդ. դրամ | 2024 |
| Ընդամենը | X | 316.8 մլն.դրամ | 1.3 մլրդ. դրամ | 1.4 մլրդ. դրամ |  |
| 10. Ֆինանսավորման աղբյուրը 24 | ՀՀ դրամ | 2022թ. | 2023թ. | 2024թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Պետական բյուջե | X | 316.8 մլն.դրամ | 1.3 մլրդ. դրամ | 1.4 մլրդ. դրամ | 2024 |
| Այլ աղբյուրներ | X |  |  |  | X |
| Ընդամենը պետական բյուջեի և այլ աղբյուրների գծով | X | 316.8 մլն.դրամ | 1.3 մլրդ. դրամ | 1.4 մլրդ. դրամ |  |
| 11. Արդյունքների այլ մակարդակներ արտահայտող այլընտրանքներ |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 2 (նվազագույն արդյունքների սցենար) 25 Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է բոլոր 20 շենքերի ապամոնտաժում՝ նվազագույն արդյունքների սցենարը բացակայում է: |  |  |  |  |  |
| 12. Նոր նախաձեռնության իրականացման այլ եղանակներ արտահայտող այլընտրանքներ 26 |  |  |  |  |  |
| Նոր նախաձեռնության իրականացման այլ եղանակ արտահայտող այլընտրանք կարող է հանդիսանալ այդ շենքերի բնակիչներին բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրումը, սակայն հաշվի առնելով Աշոցք համայնքում նշված պահանջարկին (164 բնակարան) համապատասխան ազատ բնակարանների առաջարկի բացակայությունը, մարզային բնակավայրերից ներքին միգրացիոն հոսքերը զսպելու անհրաժեշտությունը, դահուկային սպորտի կենտրոնի կառուցման ծրագրի իրականացումից հետո համայնքում տնտեսական աշխուժացման (այդ թվում՝ բնակարանների վարձակալության) հնարավորությունը՝ նպատակահարմար է նոր բնակելի թաղաամասի կառուցումը: |  |  |  |  |  |
| 13.Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և հիմնավորումներ 27 |  |  |  |  |  |
| Թաղամասի լուսանկարները և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների խոշորացված հաշվարկ-հիմնավորումները կցվում են Հաշվարկ-հիմնավորում՝ 1․ Բազմաբնակարան շենքերը նպատակահարմար է կառուցել ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին Սպիտակ քաղաքում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի նախագծով (նախահաշվային արժեքը 704305,81 հազար դրամ)՝ դրանց վերահատակագծման և տեղակապման միջոցով: 2․ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքում 4 բնակելի շենքից բաղկացած թաղամասի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման արժեքի խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկը կցվում է։ |  |  |  |  |  |

## Հավելված N 6. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ)

(հազար դրամներով)

|  |  | 2022թ. | 2023թ. | 2024թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր նախաձեռնությունների գծով ընդհանուր ծախսերը | 316,800.0 | 1,300,000.0 | 1,400,000.0 |
| 2 | Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ (տող 2.1 + տող 2.2.) |  |  |  |
| 2.1 | Այլ աղբյուրներից ակնկալվող ֆինանսավորում |  |  |  |
| 2.2 | Այլ ծրագրերից ակնկալվող ծախսային խնայողություններ |  |  |  |
| 3 | Նոր նախաձեռնությունների զուտ ազդեցությունը պետական բյուջեի վրա (ընդհանուր ծախս` հանած եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ և/կամ այլ ծրագրերից խնայողություններ) (տող 1 – տող 2) | 316,800.0 | 1,300,000.0 | 1,400,000.0 |

Հավելված N 6.1 Բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների ֆինանսավորման առաջնահերթությունները

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագրի/ միջոցառման անվանումը |  |  | 2022թ (հազ. դրամ) | 2023թ (հազ. դրամ) | 2024թ (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |  |  |
| Գոյություն ունեցող ծրագրեր/միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
| Նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | 21001 | <Ծրագրի անվանումը> Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում |  | <Միջոցառման անվանումը> Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում | 316,800.0 | 1,300,000.0 | 1,400,000.0 |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակում ներկայացվում են հայտում ներառված գոյություն ունեցող և նոր նախաձեռնություններ հանդիսացող բյուջետային ծրագրերը/միջոցառումներն՝ ըստ դրանց ֆինանսավորման առաջնահերթության, դեպի ներքև նվազող առանջնահերթությամբ:

Նոր նախաձեռնությունների դեպքում ծրագրային դասիչը լրացվում է այն դեպքում, երբ նոր նախաձեռնությունները վերաբերվում են գոյություն ունեցող ծրագրերի կամ միջոցառումների ընդլայնմանը