## Հավելված N 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ձևաչափ1

| 1. Պետական մարմինը՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Պետական մարմնի անվանումը՝ 2 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 1.2 Նոր նախաձեռնությանն առնչվող այլ պետական մարմինների անվանումները՝ 3 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան |  |  |  |  |  |
| 2. Ծրագիրը 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ծրագրի անվանումը՝ 5 Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում 2.2 Ծրագրի դասիչը՝ 6 1103 2.3 □ Նոր ծրագիր (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 7 ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3. Միջոցառումը |  |  |  |  |  |
| 3.1 Միջոցառման անվանումը՝ 8 Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում 3.2 Միջոցառման դասիչը՝ 9 21001 3.3 Միջոցառման (պետության միջամտության) տեսակը՝ □ Ապրանք և ծառայություն □ Տրանսֆերտ √ Այլ (նկարագրություն) Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ 3.4 □ Նոր միջոցառում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 10 ________________________________________________________ √ Գոյություն ունեցող միջոցառման ընդլայնում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 11 Հետխորհրդային տարիներին բնակֆոնդի անվտանգ շահագործման ապահովման ուղղությամբ համակարգված լայնածավալ աշխատանքներ չեն իրականացվել: Հայաստանի Հանրապետության մարզերից և Երևանի քաղաքապետարանից հավաքագրված տվյալների համաձայն՝ ըստ բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքներով առկա եզրակացությունների, հանրապետությունում առկա է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող ավելի քան 600 բազմաբնակարան շենք (524 հատ 3-րդ և 90 հետ 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող): Այսինքն, առկա տվյալների համաձայն անբավարար տեխնիկական վիճակում է գտնվում հանրապետության մոտ 19000 բազմաբնակարան շենքերի 3.2%-ը: Հիմնական ծավալները բաժին են ընկնում Երևան քաղաքին՝ 120 բազմաբնակարան շենք, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Շիրակի մարզերին համապատասխանաբար՝ 149 և 123 բազմաբնակարան շենք: Կառավարության 18.03.2021թ. N376-Լ որոշմամբ հաստատվել է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման հայեցակարգը (այսուհետ՝ Հայեցակարգ) և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիրը: Հայեցակարգի հիմնական նպատակը հիմնախնդրի կանոնակարգման համար իրավական հիմքերի ստեղծումն է՝ համապատասխան իրավական ակտերի մշակման միջոցով: Հայեցակարգի առանցքային դրույթներից է, որ մշակվող պետական քաղաքականությունը պետք է նպաստի սեփականատերերի մասնակցային գործընթացին, խրախուսի հիմնախնդրի կանոնակարգումը հնարավորինս կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում դիտարկելու հնարավորությունը՝ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար ներդրումների և գործարարության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման եղանակով: Կառավարության ծրագրով նախատեսվել է, որ առաջիկա տարիներին ջանքերն ուղղված են լինելու 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի լուծման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա նպատակային ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը: Կառավարության 2021-2026թթ. միջոցառումների ծրագրի նախագծով նախատեսված է՝ - 2021-2023թթ. իրավական հիմքերի ստեղծում (պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար լիազորող նորմերի, հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականության, ֆոնդից քաղաքացիների վերաբնակեցման կարգի, բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների անցկացման և հետազննության արդյունքում տրված եզրակացությունների վարման, բնակֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի և շրջանառու բնակարանային ֆոնդի ստեղծման կարգերի սահմանում), - սկսած 2024 թվականից բուն ծրագրերի իրականացում՝ փուլային մոտեցմամբ, Կառավարության կողմից սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների համաձայն, այն հաշվարկով, որ առաջին փուլով՝ մինչև 2026 թվականը, մեկնարկած լինի հանրապետությունում 2021 թվականի դրությամբ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բազմաբնակարան շենքերի առնվազն 70 տոկոսի (63 շենք) խնդրի լուծումը: Արձանագրված խնդիրների լուծման նպատակով․ 1․ Կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1641-Ն որոշմամբ նախատեսվել էր գումար ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Տիգրան Մեծ 5 շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռբերման համար: (Հետագայում, տարևվերջյան ժամկատներով պայմանավորված 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2034-Ն որոշմամբ գումարը նվազեցվել է՝ 2022 թվականին պահանջը ներկայացնելու նպատակով)։ 2․ ՀՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 23-ի N 228-Ն որոշմամբ 31.8 մլն. դրամ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել ՀՀ Լոռու մարզի Աշոտաբերդ թաղամասում առկա վթարային փայտյա բնակելի շենքերի փոխարեն նոր թաղամաս կառուցելու նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար: 3․ Միաժամանակ, նույն փաթեթով առաջարկվել էր նաև ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի նմանատիպ հարցը, սակայն Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2022 թվականի փետրվարի 23-ի նիստում որոշվել է փաթեթը խմբագրել և ֆինանսական հատկացումները նախատեսել ըստ առաջնահերթության՝ 2022 և 2023 թվականների ընթացքում կատարվելիք շինարարական աշխատանքների հաշվառմամբ: Ըստ այդմ, ներկայացվում է նաև մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի հարցը: Բացի այդ, նախատեսվում է համապատասխան մարզերի հետ քննարկման արդյունքում ծրագրում ներառել վթարային շենքերի փոխարեն ևս 3 բազմաբնակարան շենքի կառուցում: 3.5 Նոր նախաձեռնության ծախսերի հիմքում դրված պարտավորության բնույթը՝ 12 X Պարտադիր ծախսային պարտավորություն □ Հայեցողական ծախսային պարտավորություն, այդ թվում՝ □ Շարունակական □ Ոչ շարունակական Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը13; Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները14; Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը 15. Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող (3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում; Կառավարության կողմից սահմանված սկզբունքների, մոտեցումների և առաջնահերթությունների համաձայն անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի փուլային լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, առաջին փուլով՝ մինչև 2026 թվականը, հանրապետությունում 2021 թվականի դրությամբ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բազմաբնակարան շենքերի առնվազն 70 տոկոսի խնդրի լուծման մեկնարկ:; ՀՀ սահմանդրության 86-րդ և 87-րդ հոդվածներ, Ազգային Ժողովի կողմից 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի NԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած Կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետ Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժին (նպատակ 15, կետ 15.8) ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 18-ի N 376-Լ որոշմամբ հաստատված՝ անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման հայեցակարգ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր. |
| 4. Նպատակը |  |  |  |  |  |
| 4.1 Նպատակը16 Քաղաքաշինական տեսանկյունից բնակության համար վտանգավոր բազմաբնակարան շենքերի քանդման և իսկ վերակառուցման ենթակա շենքերի մասով՝ ուժեղացման և վերականգնման աշխատանքների շարունակական իրականացում 4.2 Նոր նախաձեռնության առնչությունը միջոլորտային(խաչվող) բնույթի քաղաքականության նպատակների հետ՝ 17 □ Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների հաղթահարում □ 2020թ Արցախյան պատերազմի հետանքների հաղթահարում/տնտեսության վերականգնում □ Գենդերային քաղաքականություն X Այլ միջոլորտային (խաչվող) բնույթի քաղաքականություն (նկարագրել) Ծրագիրն ունի նաև միջոլորտային (խաչվող) բնույթի քաղաքականություն: Մասնավորապես ծրագիրը շոշափում է առաջին հերթին քաղաքաշինական, այնուհետև տարածքների համաչափ զարգացման, սոցիալական և այլ ոլորտներ: |  |  |  |  |  |
| 5. Նկարագրությունը 18 |  |  |  |  |  |
| Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի համաձայն նախատեսվում է մինչև 2026 թվականը մեկնարկել հանրապետությունում 2021 թվականի դրությամբ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բազմաբնակարան շենքերի առնվազն 70 տոկոսի (60-65 բազմաբնակարան շենք) խնդրի լուծումը: Նախատեսվում է այս ծրագրով հիմք դնել հիմնախնդրի մեկնարկին: Ընդ որում, նախնական գնահատականներով մարզերում խնդրի լուծումը հիմնականում կդիտարկվի պետական միջոցների հաշվին, իսկ Երևան քաղաքում նախատեսվում է քննարկել այս խնդիրները հնարավորինս կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում դիտարկելու հնարավորությունը՝ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար ներդրումների և գործարարության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման եղանակով: |  |  |  |  |  |
| 6. Սպասվող օգուտները 19 |  |  |  |  |  |
| Քաղաքաշինական տեսանկյունից բնակության համար անվտանգ միջավայրի ստեղծում՝ վթարային բազմաբնակարան շենքերի քանդման և իսկ վերակառուցման ենթակա շենքերի մասով՝ ուժեղացման և վերականգնման աշխատանքների միջոցով, քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը և գույքին սպառնացող վտանգի կրճատում: |  |  |  |  |  |
| 7. Նոր նախաձեռնությունը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրները 20 |  |  |  |  |  |
| Կառավարության ծրագրով և Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով ստանձած պարտավորությունների ձախողում, քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը և գույքին սպառնացող վտանգի ամենօրյա ահագնացող սպառնալիք: |  |  |  |  |  |
| 8.Արդյունքային չափորոշիչները 21 / ՄԱԿ Կայուն զարգացման 11-րդ նպատակ/ | Չափի միավորը | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը 22 |
| Թաղամասի նախագծում | թաղամաս | 1 |  |  | 2023թ. |
| Թաղամասի կառուցում | թաղամաս |  |  | 2 | 2026թ., 2027թթ. |
| Քաղաքաշինական նորմերին համապատասխանող բնակելի թաղամասի կառուցում | շենք |  |  | 24 | Մինչև 2027թ. (շարունակական) |
| Բնակության համար վտանգավոր և ոչ պիտանի բնակարաններից շինարարական նորմերին համապատասխանող բնակարաններ վերաբնակեցված ընտանիքներ | ընտանիք |  |  | 650 | Մինչև 2027թ. (շարունակական) |
| 9. Պահանջվող ռեսուրսները 23 | ՀՀ դրամ | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Թաղամասի և բազմաբնակարան շենքերի նախագշանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | X | 150.0 մլն.դրամ | 75.0 մլն. դրամ | 75.0 մլն. դրամ | 2025թ. շարունակական |
| Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում, թաղամասի կառուցապատում | X | 2,000.0 մլն.դրամ | 3,300.0 մլն. դրամ | 3,800.0 մլն. դրամ | 2025թ. շարունակական |
| Ընդամենը | X | 2,150.0 մլն.դրամ | 3,375.0 մլն. դրամ | 3,875.0 մլն. դրամ |  |
| 10. Ֆինանսավորման աղբյուրը 24 | ՀՀ դրամ | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Պետական բյուջե | X | 2,150.0 մլն.դրամ | 3,375.0 մլն. դրամ | 3,875.0 մլն. դրամ | 2026թ. |
| Այլ աղբյուրներ | X |  |  |  | X |
| Ընդամենը պետական բյուջեի և այլ աղբյուրների գծով | X | 2,150.0 մլն.դրամ | 3,375.0 մլն. դրամ | 3,875.0 մլն. դրամ |  |
| 11. Արդյունքների այլ մակարդակներ արտահայտող այլընտրանքներ |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 2 (նվազագույն արդյունքների սցենար) 25 |  |  |  |  |  |
| 12. Նոր նախաձեռնության իրականացման այլ եղանակներ արտահայտող այլընտրանքներ 26 |  |  |  |  |  |
| 13.Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և հիմնավորումներ 27 |  |  |  |  |  |
| *) Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի լուծման հետ կապված պետական մոտեցումները և առաջնահերթությունները սահմանող Կառավարության որոշումների ընդունումը նախատեսված է մինչև 2022-2023 թվականներին: Այդ իսկ պատճառով, հայտում տվյալները և ֆինանսական հաշվարկները կարող են փոփոխվել նշված մոտեցումներն ամրագրվելուց հետո՝ դրանց համապատասխան: |  |  |  |  |  |

## Հավելված N 6. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ)

(հազար դրամներով)

|  |  | 2023թ. | 2024թ. | 2025թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր նախաձեռնությունների գծով ընդհանուր ծախսերը | 2,150,000.0 | 3,375,000.0 | 3,875,000.0 |
| 2 | Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ (տող 2.1 + տող 2.2.) |  |  |  |
| 2.1 | Այլ աղբյուրներից ակնկալվող ֆինանսավորում |  |  |  |
| 2.2 | Այլ ծրագրերից ակնկալվող ծախսային խնայողություններ |  |  |  |
| 3 | Նոր նախաձեռնությունների զուտ ազդեցությունը պետական բյուջեի վրա (ընդհանուր ծախս` հանած եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ և/կամ այլ ծրագրերից խնայողություններ) (տող 1 – տող 2) | 2,150,000.0 | 3,375,000.0 | 3,875,000.0 |

Հավելված N 6.1 Բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների ֆինանսավորման առաջնահերթությունները

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագրի/ միջոցառման անվանումը |  |  | 2023թ (հազ. դրամ) | 2024թ (հազ. դրամ) | 2025թ (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |  |  |
| Գոյություն ունեցող ծրագրեր/միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
| Նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | 21001 | <Ծրագրի անվանումը> Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում |  | <Միջոցառման անվանումը> Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում | 2,150,000.0 | 3,375,000.0 | 3,875,000.0 |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակում ներկայացվում են հայտում ներառված գոյություն ունեցող և նոր նախաձեռնություններ հանդիսացող բյուջետային ծրագրերը/միջոցառումներն՝ ըստ դրանց ֆինանսավորման առաջնահերթության, դեպի ներքև նվազող առանջնահերթությամբ:

Նոր նախաձեռնությունների դեպքում ծրագրային դասիչը լրացվում է այն դեպքում, երբ նոր նախաձեռնությունները վերաբերվում են գոյություն ունեցող ծրագրերի կամ միջոցառումների ընդլայնմանը