2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

| Պետական մարմինը՝ | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ | 2023 թվական |

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն՝ որպես բնագավառի նորմատիվատեխնիկական քաղաքականությունը վարող պետական մարմին, իրականացնում է քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, տեխնիկական կանոնակարգեր, ստանդարտներ, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուներ, կանոններ և այլն) միասնական համակարգի ստեղծման և բարեփոխման, համալրման ու արդիականացման գործընթացները: Փաստաթղթերի բազայի համալրումն ու արդիականացումը նպատակաուղղված է միջազգային շուկայում հայրենական շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների մրցունակության, շենքերի և շինությունների անվտանգության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության , սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկության), քաղաքացիական պաշտպանության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության,  էներգախնայողության և էներգաարդյունվետության համալիր միջոցառումների ապահովմանը, էկոլոգիական պահանջներին բավարարող տեխնոլոգիաների զարգացմանը, նախագծային փաստաթղթերի մշակման ու շինարարական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացմանը:

Քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը (ՆՏՓ) կազմում են քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի համակարգի բաղկացուցիչ մասը և հիմք են ծառայում հանրապետությունում բնակելի, հասարակական և արտադրական  օբյեկտների նախագծման, փորձաքննության, շինարարության, վերահսկողության և վիճելի հարցերի լուծման համար: Դրանց պահանջների կատարումը պարտադիր է հանրապետությունում քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համար («Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 10.1 և 16):

ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման                 7-րդ և 11-րդ նպատակների շրջանակներում իրականացվում է նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և դա կրում է շարունակական բնույթ:

Մասնավորապես, 2024-2026թթ ևս կարևորվում են 2020-2022թվականներին նախանշված ռազմավարական ուղղությունները, որոնց շրջանակներում առաջնահերթ դիտարկվում է.

      - ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերն ու շինությունները առավել հուսալի և երկրաշարժադիմացկուն դարձնելու կարևորագույն նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N102-Ն հրամանով հաստատվել են <ՀՀՇՆ 20.04-2020 <Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.Նախագծման նորմեր> շինարարական նորմերը: Բացի այդ՝  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թվականի մարտի 31-ի N372-Ն հրամանով  հաստատվել են <Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ վտանգի քարտեզը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզը և ըստ սեյսմիկ գոտիների համայնքների ու բնակավայրերի ցանկը>:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի մայիսի 26-ի N41-Ն հրամանով հաստատվել է <Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) բարձրացման առաջնահերթության գնահատման մեթոդաբանությունը>:

      - ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերն ու շինությունները արտակարգ իրավիճակներում բնակչության համար անվտանգ և ապահով դարձնելու նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ  մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի  ապրիլի 4-ի N06-Ն հրամանով հաստատվել են <ՀՀՇՆ 31-03.02-2022 <Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ> շինարարական նորմերը:

Խնդրի առնչությամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թվականի դեկտեմբերի 16-ի N98-Ն հրամանով քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցների նախատեսման անհրաժեշտ կարգավորումներ ու սահմանումներ են ներառվել <ՀՀՇՆ 31-01-2014 <Բնակելի շենքեր.Մաս I.Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր> շինարարական նորմերում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 25-ի N410-Ն որոշմամբ՝ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգում:

- ՀՀ տարածքում  կառուցվող և վերակառուցվող շենքերն ու  շինությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի դարձնելու նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ մշակվել և դեռևս 2018 թվականի ապրիլի 5-ի ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի N 43-Ա հրամանով հավանության էր արժանացել ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» ՀՀ շինարարական նորմերի ՀՀԿՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուն»: Կանոնների հավաքածուն կարգավորում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բնակելի, հասարակական, արտադրական և այլ գործառական նշանակության մատչելի շենքերի և շինությունների հատակագծային տարրերի, այդ թվում` մուտքային հանգույցների, հաղորդակցությունների, տարհանման ուղիների, բնակելի, սպասարկման և աշխատատեղերի սենքերի (գոտիների) նախագծային լուծումներն ու հաշվարկային բնութագրերը:

Հատկանշական է, որ  2020-2022թթ ընթացքում Կոմիտեն կրկին անդրադարձել է հաշմադամություն ունեցող անձանց համար մատչելի քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորման խնդիրներին և համապատասխան դրույթներ  ներառել  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշմամբ հաստատված <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգում>, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թվականի սեպտեմբերի 11-ի  N 128-Ն հրամանով հաստատված <Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոններում>, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 31-ի N93-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 31-01-2014 <Բնակելի շենքեր.Մաս I.Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր> շինարարական նորմերում, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  2022 թվականի նոյեմբերի 7-ի N27-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 31-02-2022 <Բնակելի շենքեր.Մաս II.Անհատական բնակելի տներ> շինարարական նորմերում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N25-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 <Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր.Նախագծման նորմերում>, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  2022 թվականի հունիս 21-ի N12-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 30-02-2022  <Տարածքի բարեկարգում>,   2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N95-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 31-03-2020 <Հասարակական շենքեր և շինություններ>, 2022 թվականի հունիսի 29-ի N14-Ն հրամանով հաստատված <ՀՀՇՆ 31-03.03-2022 <Վարչական և կենցաղային շենքեր>, ինչպես նաև  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերում և այլն:

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 22-ի N250-Լ որոշմամբ  ընդունվել է <Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը>, որը ներկայումս գործնական իրականացման փուլում է:

Վերոհիշյալ փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման գործընթացներում  հաշվի են առնվել ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 61/106 Կոնվենցիայի, ՀՀ օրենսդրության, Միջազգային և եվրոպական ստանդարտների, ԱՊՀ շրջանակներում կնքված Միջկառավարական  համաձայնագրերի պահանջները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտասական միությանն (ԵԱՏՄ) անդամակցելու հետ կապված մարտահրավերները:

- ՀՀ տարածքում  կառուցվող և վերակառուցվող շենքերն ու  շինությունները առավել էներգաարդյունավետ և էներգախնայող՝ կլիմայի փոփոխություններին առավել դիմակայող և հարմարեցված  դարձնելու  նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի  դեկտեմբերի 22-ի N31-Ն հրամանով հաստատվել են <ՀՀՇՆ 24-02-2022 <Շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովում. Էներգաարդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ> շինարարական նորմերը, որի մշակումն իրականացվել է ՀՍՏ ԻՍՕ 23045-2012  Շենքի միջավայրի նախագծում. Նոր շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատման ուղեցույց ստանդարտի, ՀՍՏ ԵՆ 15603-2012Շենքերի էներգետիկական բնութագիր. Էներգիայի ընդհանուր օգտագործում և էներգաարդյունավետության վարկանիշների որոշում ստանդարտի,  ՀՍՏ ԵՆ 15265 -2016Շենքերի էներգետիկ բնութագիր. Սենքերի ջեռուցման և հովացման համար էներգիայի ծախսի հաշվարկ դինամիկական մեթոդների կիրառմամբ. Ընդհանուր չափորոշիչներ և գնահատման ընթացակարգեր ստանդարտի և այլն՝    «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի չափանիշների շրջանակներում:

Միաժամանակ՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2022 թվականի հունիսի 22-ի N13-Ն հրամանով հաստատված <Տանիքներ և տանիքածածկեր> շինարարական նորմերով ՀՀ տարածքում արգելվել է կառուցվող և վերակառուցվող շենքերում և շինություններում ասբեստ պարունակող տանիքածածկերի կիրառումը,

2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N105-Ն հրամանով հաստատվել են <Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման ու բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը և դրանց գնահաշվարկը>:

- ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող ավտոմոբիլային ճանապարհներն առավել արդիական, անվտանգ և կահավորված դարձնելու նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N28-Ն հրամանով հաստատվել են <ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ> շինարարական նորմերը՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՏՌ ՏՍ 018/2011) շրջանակներում:

Մասնավորապես, սահմանվել են ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնական 3 դասերը, իսկ միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով նաև՝   <օտարման շերտ> և <ճանապարհամերձ  գոտի (պաշտպանական գոտի)> եզրույթները և դրանց նկատմամբ քաղաքաշինական գործունեության կարևորագույն սահմանափակումները և այլն:

- ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերում ու շինություններում ոլորտում առկա նոր տեխնոլոգիաների    կիրառումն ապահովելու  նպատակը՝ ինչի անհրաժեշտությամբ մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 18-ի <ՀՀԿՀ 52-101-2022 <Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> N45-Ա և 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ի <ՀՀԿՀ 53-101-2022 <Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> N75-Ա հրամանները:

2. Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

2024-2026 թվականների ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կանխատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների հիմնական նպատակներն են ներկա և գալիք սերունդների կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ու քաղաքաշինական միջոցներով բնակչության կյանքի որակի հետևողական բարելավում, բնակարանային խնդիրների լուծումը․

- մասնակցություն ՀՀ կառավարության որդեգրած ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես տարածքների կայուն զարգացմանը, համայնքների խոշորացման պետական քաղաքականությանն, ինչի ապահովումը պայմանավորված է տարածքային զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակմամբ և արդյունավետ իրականացմամբ,

- քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումների իրականացում` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

Նշված նպատակները բխում են «Քաղաքաշինության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ հողային օրենսգրքի դրույթներից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից, համահունչ են ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներին, համապատասխանում են նշված բնագավառում միջազգային պրակտիկային, «Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիայի» գաղափարախոսությանը:

Այդ համատեքստում  հիմնական թիրախներ են ընտրվել․

1) Հանրապետության ողջ տարածքի ապահավովումը՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերով.

Հայաստանում հետևողականորեն իրականացվում են քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումներ` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

«Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր» միջոցառման շրջանակներում 2024-2026թթ․ նախատեսվում է մշակել հետևյալ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը

| Հ/Հ | Նպատակները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) |
| --- | --- |
| 1. | Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր` |
|  | 2024թ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ (69 բնակավայր), ՀՀ Լոռու մարզ (մասնակի) (63 բնակավայր), |
|  | 2025-2027թ․՝ ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ |

- Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում.

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

Հանրապետությունում առկա է 19256 բազմաբնակարանա շենք՝ 29.2 մլն. քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով, որոնցից 136-ը՝ հանրակացարանային տիպի շենքերն են:

Բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի վրա զգալի բացասական ազդեցություն են ունեցել հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ակտիվությունը՝ Սպիտակի (1988թ.), Նոյեմբերյանի (1997թ.), Կապանի (1968թ.) երկրաշարժերը, սողանքները (որոնցով «վարակված է» հանրապետության տարածքի 1/3-ը), քարաթափերը, գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, ռմբակոծությունը և այլն:

Դրա հետ մեկտեղ, հանրապետության բնակարանային ֆոնդի հիմնական մասը կառուցվել է մինչև 1990 թվականը և սեյսմիկ նորմերի կրկնակի վերանայումից և խստացումից հետո դրանց հիմնական մասը կարող է չբավարարել գործող նորմատիվային պահանջներին և խոցելի լինել սեյսմիկ տեսանկյունից:

Բազմաբնակարան շենքերն՝ ըստ կառուցման տարեթվի.

Ընդ որում, հայտնի է, որ հետխորհրդային տարիներին՝ սեփականաշնորհման գործընթացից ի վեր, բնակֆոնդի անվտանգ շահագործման ապահովման ուղղությամբ համակարգված լայնածավալ աշխատանքներ չեն իրականացվել: Բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի կողմից ևս պարտադիր նորմերը չեն կատարվել անհրաժեշտ ծավալով:

Արդյունքում, թեև տարբեր տարիների իրականացված հիմնականում կետային կամ իրավիճակային բնույթ կրած աշխատանքների՝ մարզերից և Երևանի քաղաքապետարանից հավաքագրված տվյալների համաձայն՝ ըստ բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքներով առկա եզրակացությունների, հանրապետությունում առկա է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող (3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) ավելի քան 614 բազմաբնակարան շենք:

Այսինքն, առկա տվյալների համաձայն անբավարար տեխնիկական վիճակում է գտնվում հանրապետության մոտ 19000 բազմաբնակարան շենքերի 3.2%-ը: Հանրապետության բնակավայրերում առկա է նաև քանդման ենթակա վթարային՝ 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող ավելի քան 1200 անհատական բնակելի տուն:

Սակայն պարզ է, որ տվյալները հիմնված են նախորդ տարիներին տրված եզրակացությունների վրա և նոր՝ համատարած հետազննություն իրականացվելու պարագայում, կդիտվի պատկերի վատթարացում:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, խնդիրը միայն սեփականատերերի հաշվին լուծելու անիրատեսական լինելու հանգամանքը և իրավիճակի վատթարացման դեպքում մարդկանց կյանքին, առողջությանը, գույքին սպառնացող վտանգի առկայությունը՝ պետությունը քայլեր է ձեռնարկում խնդրի կանոնակարգման ուղղությամբ:

Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 18-ի N376-Լ որոշմամբ հաստատվել է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման հայեցակարգը (այսուհետ՝ Հայեցակարգ) և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիրը:

Կառավարության ծրագրով նախատեսվել է, որ առաջիկա տարիներին ջանքերն ուղղված են լինելու 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի լուծման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա նպատակային ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:

Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի նախագծով նախատեսված է՝

- 2021-2023 թվականներին իրավական հիմքերի ստեղծում (հիմնախնդրի կանոնակարգման քաղաքականությունը սահմանելու նպատակով ՀՀ կառավարության համար լիազորող նորմերի նախատեսում, ուժեղացման և վերակառուցման և քանդման ենթակա՝ վթարային բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականության, ինչպես նաև բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգի սահմանում, բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների անցկացման և հետազննության արդյունքում տրված եզրակացությունների վարման, բնակֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կարգերի սահմանում),

- սկսած 2024 թվականից բուն ծրագրերի իրականացում՝ փուլային մոտեցմամբ, Կառավարության կողմից սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների համաձայն, այն հաշվարկով, որ առաջին փուլով՝ մինչև 2026 թվականը, մեկնարկած լինի հանրապետությունում 2021 թվականի դրությամբ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բազմաբնակարան շենքերի առնվազն 70 տոկոսի (60-65 շենք) խնդրի լուծումը:

Ըստ այդմ, օրենսդրական դաշտի մշակմանը զուհահեռ՝ արձանագրված խնդիրների լուծման և նպատակադրված թիրախներին հասնելու նպատակով՝

- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 և Գ.Նժդեհ 7 հասցեների թվով 2 վթարային բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն կառուցվել և 2022 թվականի տարեվերջին շահագործման է հանձնվել մեկ բազմաբնակարան շենք,

- ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Խնկոյան փողոցի վթարային փայտյա հանրակացարանային թվով 2 շենքերի փոխարեն մեկնարկել է նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցում, որն ավարտին կհասցվի 2023 թվականին,

- 2022 թվականի պետական բյուջեվ հատկացված միջոցների հաշվին իրականացվել են ՀՀ Լոռու մարզի Աշոտաբերդ թաղամասի թվով 24 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները, որի հիման վրա 2023 թվականից կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները,

- 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին ներկայումս ընթանում են ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները,

- 2023 թվականի պետական մյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին մեկնարկել է բազմաբնակարան շենքի 1 մեկ օրինակելի նախագծի մշակման և թվով 6 հողամասում (4-ը՝ Գյումրի, 2-ը՝ Վանաձոր) տեղակապման նախագծերի համար:

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Միջոցառման նպատակներն են.

- կարևորագույն նշանակության ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող պետական և համայնքային ենթակայությամբ գործող  թվով 54 շենքերի և շինությունների անվտանգ և մատչելի շահագործման ապահովումը՝ երկփուլ տարբերակով (I -ինը՝ 2023 թվականից  Երևան քաղաքում, II-ը՝ 2024 թվականից ՀՀ մարզերում)

- անձնագրավորման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  շահագործման մատչելիության և հուսալիության, ինչպես նաև  անվտանգության տեսանկյունից դիտարկվող  երկրաշարժադիմացկունության և քաղաքացիական պաշտպանության կանխարգելիչ միջոցառումների համատեղ իրականացումը

- ՀՀ տարածքում նույնաբովանդակ ծրագրերի իրագործման շարունակականության ապահովումը,

- պետական  և տարածքային կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից՝ ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման և մատչելիության ապահովման համալիր միջոցառումների մշակումը՝ Ծրագիրը որպես նախադեպային և/կամ պիլոտային դիտարկելու պայմանով:

Միջոցառման թիրախներն են.

- ՀՀ տարածքում խորհրդային տարիներին կառուցված  հասարակական  նշանակության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ հանդիսացող  շենքերն ու շինությունները, որոնք առավել օգտագործելի կամ շահագործելի են հանրության կողմից և ընտրվել են՝ շահագրգիռ մարմինների հետ փոխհամաձայնեցված որոշումների համաձայն

- Ընտրված շենքերի և շինությունների մասով 25-30տարի վաղեմությամբ կատարված մասնագիտական ուսումնասիրությունների վերանայման, առկա խնդիրների բացահայտման ՝ երկրաշարժադիմացկունության, քաղաքացիական պաշտպանության, հաշմանդամություն ունեցող անձնանց համար մատչելիության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության նորմերին, տարիներ շարունակ չհետազննված շենքերի առկա իրավիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերման  և  համապատասխան անձնագրերի կազմման գործընթացները :

- 2023թվականին՝ 54-ից,  I փուլով Երևան քաղաքում տեղակայված, թվով 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման և անձնագրավորման կազմակերպման, հետազննվող շենքերի և շինությունների սեփականատերերի, տնօրինությունների հետ սերտ փոխգործակցության, հետազննվող օբյեկտներին վերաբերող  կարևորագույն տեղեկատվության տրամադրման, մասնագիտական ռեսուրսի հնարավորությունների առավելագույնս  օգտագործման և իրական կարիքի բացահայտման գործընթացները՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախադեպային լինելը:

Միջոցառման թիրախային չափորոշիչներն են՝

- առաջնային փուլում՝ կարևորագույն նշանակության (այդ թվում պատմամշակութային արժեք հադիսացող) օբյեկտների շենքերի վերաբերյալ ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ, կարիքի գնահատում, նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ամփոփ մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերում

- միջանկյալ փուլում՝ հետազննված շենքերի անձնագրավորման գործընթացի կազմակերպում՝ կապալի պայմանագրերի կնքում, շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում

- հաջորդող փուլում՝ օբյեկտների նախագծման համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների ձեռքբերում, գնման մրցութային գործընթացների կազմակերպում, կապալի պայմանագրերի կնքում, նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում

- վերջնական փուլում՝ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ձեռքբերում, կապալի պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների իրականացում

Նշված ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ, մրցութային ընթացակարգերով,   լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից  կիրականացվի ընդհանուր թվով 54 կարևորագույն նշանակության օբյեկտների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նույն շենքերի անձնագրավորում և դրանց  շահագործման մատչելիությանն ուղղված հատուկ  միջոցառումներ` նախագծային փաստաթղթերի մշակման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

2024-2026թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում քաղաքաշինության բնագավառի առաջնահերթ նպատակներից է քաղաքաշինական գործունեության իրավական դաշտը կարգավորող նորմատիվ փաստաթղթերի` միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի, ստանդարտների, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակումն ու բազայի ընդլայնումը:

Վերջին 10 տարիների ընթացքում բյուջեի միջոցներով մշակվել և  գործողության մեջ են դրվել բնագավառի շուրջ 467 ՆՏՓ-եր, այդ թվում միջազգային նորմերին ներդաշնակ հանրապետական ՆՏՓ-երի մշակում և ԱՊՀ շրջանակներում Միջկառավարական Համաձայնագրերով (13.03.1992թ. և 09.09.1994թ.) ամրագրված համատեղ մշակված միջպետական ՆՏՓ-երի տեղայնացում:

2023թվականին նախատեսվում է մշակել (արդիականացնել, տեղայնացնել) ըստ առաջնահերթության ընտրված թվով 21 նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր, որոնց մի մասն ընդգրկված է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N11-Ն հրամանով հաստատված ցանկում  (օրինակ՝ Մետրոպոլիտեններ, Սառնարանային շենքեր, Կամուրջներ և խողովակներ, Մայրուղային խողովակաշարեր, Արդյունաբերական ձեռնարկությունների սանիտարական նորմեր և այլն):

2. Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով  հաստատված (Քաղաքաշինության կոմիտե, կետ 1.1.1.)  ՀՀ համայնքները տարածական պլանավորման փաստաթղթերով ապահովելը սահմանված է որպես գերակայություն: Նշված գերակայության շրջանակներում նախատեսվում է առաջիկա տարիների ընթացքում համալրել տարածական պլանավորման փաստաթղթերի բազան՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման միջոցով:

Համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ:

3. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի համաձայն նախատեսվում է մինչև 2026 թվականը մեկնարկել հանրապետությունում 2021 թվականի դրությամբ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բազմաբնակարան շենքերի առնվազն 70 տոկոսի (60-65 բազմաբնակարան շենք) խնդրի լուծումը:

Նախատեսվում է այս ծրագրով հիմք դնել հիմնախնդրի մեկնարկին: Ընդ որում, նախնական գնահատականներով մարզերում խնդրի լուծումը հիմնականում կդիտարկվի պետական աջակցությամբ, իսկ Երևան քաղաքում նախատեսվում է քննարկել այս խնդիրները հնարավորինս կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում դիտարկելու հնարավորությունը՝ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար ներդրումների և գործարարության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման եղանակով:

4. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Սույն ծրագրի նպատակների և թիրախների ապահովման նպատակով 2024-2026 թվականների ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի ծախսային գերակայությունների ուղղություններն են՝

Կարևորագույն նշանակության ընդհանուր թվով 54 օբյեկտների (շենքերի և շինությունների), որից՝ I փուլով  միայն Երևան քաղաքում և  II  փուլով՝ ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղակայված.

- տարբեր շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննությունները

- շենքերի անձնագրավորումը,

- շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների նախագծային աշխատանքների իրականացումը (այդ թվում ինժեներաերկրաբանական հետազննությունները)

- մատչելիության միջոցառումների ապահովման շինարարական աշխատանքների իրականացումը :

ՀՀ 2024-2026 թթ. գերակա ծախսային ուղղությունները (ըստ գերակայությունների նվազման) ամփոփված են ստորև ներկայացված  աղյուսակում.

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| Տարբեր նշանակության շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություններ | <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում , ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր , ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022 , ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N02/12.10/14376-2022 հանձնարարականներ |
| Շենքերի անձնագրավորում |  |
| Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների նախագծային աշխատանքների իրականացում (այդ թվում ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ) |  |
| Մատչելիության միջոցառումների ապահովման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |

Ծրագրի մշակման հիմքում դիտարկվել են մի շարք ոլորտային ռազմավարական փաստաթղթերի պահանջներ, դրանց իրագործման շրջանակներում ի հայտ եկող ծախսային պարտավորություններ՝ մասնավորապես <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքը, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենքը, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշումը, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշումը, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշումը, ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեն և դրա շրջանակներում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և կապալառու կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերը՝

- ՀՀ կառավարության մասնաշենք (Կառավարական տուն 1)՝ 13.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/11, 7,490.0հազ.դրամ

- Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք՝ 18.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ -22/12, 9,000.0հազ.դրամ

- ՀՀ Սահմանադրական դատարանի շենք՝ 20.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/14, 5,160.0հազ.դրամ

- ՀՀ Ազգային ժողովի շենք՝ 20.01.2023թ  NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/13, 7,800.0հազ.դրամ

- ՀՀ դատախազության շենք՝ 30.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15, 3,990.0հազ.դրամ

- ՀՀ ոստիկանության շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/16, 4,080.0հազ.դրամ

- Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/17, 7,200.0 հազ.դրամ

- Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/22, 6,480.0հազ.դրամ

- <Մատենադարան> Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/19, 4,700.0հազ.դրամ

- ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/23, 5,000.0հազ.դրամ

- Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/24, 5,000.0հազ.դրամ

- Հայաստանի նկարիչների միության շենք՝ 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/26, 2,000.0հազ.դրամ

- Հայաստանի ճարտարապետների պալատի շենք՝ 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/25, 2,500.0հազ.դրամ

- ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք՝ 07.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/28, 2,400.0հազ.դրամ

- Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի կայարանների շենքեր (<Բարեկամություն>, <Մարշալ Բաղրամյան>, <Երիտասարդական>, <Հանրապետության հրապարակ>, <Սասունցի Դավիթ>, <Գործարանային>, <Շենգավիթ>, <Գարեգին Նժդեհի հրապարակ>, <Զորավար Անդրանիկ>, <Չարբախ>)` 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/27, 41,000.0հազ.դրամ

- Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/20, 4,600.0հազ.դրամ

- ՀՀ երկաթուղային կայարանների շենքեր՝ 03.02.2023թ    NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/21, 32,000.0հազ.դրամ

Ծրագրի ծախսային մասի կանխատեսվող ընթացքը ներկայացված է  ըստ աղյուսակի 1-ի :

աղյուսակ 1

| Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Ծրագրի ընթացքը՝ 2023թ և 2024-2026թթ միջնաժամկետ հատվածում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Չափորոշիչը | Ծառայություններ և աշխատանքներ |  | Ծանոթություն |
|  |  | Մեկնարկ | Ավարտ | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
|  | Տեխնիկական վիճակի հետազննություններ, անձնագրավորում |  |  | <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2004թվականի հոկտեմբերի 7-ի N1616-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022 , ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N02/12.10/14376-2022 հանձնարարականներ |
| «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների, որից Երկաթուղու 4 և Մետրոպոլիտենի 10 կայարանների ելակետային նյութերի հաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում | 2023 | 2023 | 2023թ կնքվել են թվով 17 պետական գնման պայմանագրեր՝ 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման և անձնագրավորման վերաբերյալ՝ 143,200.0հազ.դրամ ընդհանուր արժեքով, որից 87,000.0հազ.դրամի հատկացումն առկա է ` պլանավորված 218.0մլն.դրամից |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 25 վարչական շենքերի ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում | 2024 | 2024 | Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 75,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում |  |  |  |
|  | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | 2024 | 2024 | Աշխատանքների և/կամ Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 282,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 25 վարչական շենքերի մատչելիության ապահովման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | 2025 | 2025 | Աշխատանքների և/կամ Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 250,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում (շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումներ) |  |  |  |
|  | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2025 | 2025-2026 (շարունակական) | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025թվականին՝ 1,830,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների թվով 25 վարչական շենքերի մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2025 | 2025-2026 (շարունակական) | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025թվականին՝ 1,250,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

# 3.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

2) Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ:

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

- Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

<Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում> ծրագրի միջոցառումները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, որոնք ներկայացված են ըստ աղյուսակ 2-ի:

աղյուսակ 2

| Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Հայեցողական (շարունակական բնույթի) ծախսեր՝ 2023թ և 2024-2026թթ միջնաժամկետ հատվածում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայեցողական ծախսերի շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները | Ծառայություններ և աշխատանքներ |  | Շահառուների շրջանակը | Ծանոթություն |
|  |  | Մեկնարկ | Ավարտ |  | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
|  | Տեխնիկական վիճակի հետազննություններ, անձնագրավորում |  |  |  | <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2004թվականի հոկտեմբերի 7-ի N1616-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մարտի 23-ի N 02/12.10/7463-2022 , ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N02/12.10/14376-2022 հանձնարարականներ |
| «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների, որից Երկաթուղու 4 և Մետրոպոլիտենի 10 կայարանների ելակետային նյութերի հաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում | 2023 | 2023 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | 2023թ կնքվել են թվով 17 պետական գնման պայմանագրեր՝ 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման և անձնագրավորման վերաբերյալ՝ 143,200.0հազ.դրամ ընդհանուր արժեքով, որից 87,000.0հազ.դրամի հատկացումն առկա է (ըստ պլանի՝ 218.0մլնդրամ) |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 25 վարչական շենքերի ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում | 2024 | 2024 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 75,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում |  |  |  |  |
|  | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | 2024 | 2024 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | Աշխատանքների և/կամ Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 282,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 25 վարչական շենքերի մատչելիության ապահովման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | 2024 | 2024 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | Աշխատանքների և/կամ Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ 250,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում (շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումներ) |  |  |  |  |
|  | Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 17 օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2025 | 2025-2026 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025թվականին՝ 1,830,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների թվով 25 վարչական շենքերի մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2025 | 2025-2026 | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բնակիչներ | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025թվականին՝ 1,250,000.0հազ.դրամի շրջանակներում |

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2024-2026 թվականներին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի մասով գոյություն ունեցող պարտավորությունները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ։

Հայեցողական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփվել է Հավելված 1-ի Ձևաչափ 1-ում և Հավելված 2-ի  Ձևաչափ 2-ում (կցվում է)։

3.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

1.Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

Քաղաքաշինության բնագավառի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում» միջոցառումը շարունակական է:

ՀՀ 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ի հայտով «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում» միջոցառումով նախատեսվում է միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին համահունչ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխում և արդիականացում` անհրաժեշտ փաստաթղթերի բազայի ստեղծմամբ, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակական երաշխիքները, միասնական շուկայում հանրապետության շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների համատեղելիությունն ու տեխնոլոգիաների արդիականացումը, որը և համարվում է ՀՀ կառավարության գործունեության գերակա ուղղություններից մեկը:

Որպես գերակա խնդիր առաջիկա ժամանակաշրջանում նախատեսվում է գործող քաղաքաշինական նորմերի ներդաշնակեցում միջազգային նորմերին: Այն հնարավորություն կտա կատարելագործելու նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգը` միջազգային ստանդարտների և Եվրամիության դիրեկտիվներին և կանոնակարգերին համահունչ նորմատիվ փաստաթղթերի բազայի ստեղծումով:

ՀՀ-ում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող  քաղաքաշինական նորմերի համակարգի ստեղծումը նպատակաուղղված է.

- մարդկանց կյանքի անվտանգության, բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանն ու պահպանմանը,

- պլանավորման և կառուցապատման արդյունավետության ու որակական երաշխիքների ապահովմանը,

- քաղաքաշինական գործունեության պետական կարգավորման լիարժեք և կիրառական կարգավորումների ստեղծմանը,

- փորձաքննության, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության, վիճելի հարցերի լուծման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծմանը:

3. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

ՀՀ կառավարության ծրագրով նպատակադրված թիրախներին հասնելու նպատակով նախատեսվում է շարունակել հետևյալ աշխատանքների իրականացումը՝

- ՀՀ Լոռու մարզի Աշոտաբերդ թաղամասի թվով 24 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն թվով 15 բազմաբնակարան շենքերով նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները (շարունակական),

- ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն թվով 10 բազմաբնակարան շենքերով նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները (շարունակական),

- բազմաբնակարան շենքի 1 մեկ օրինակելի նախագծի մշակման և թվով 6 հողամասում (4-ը՝ Գյումրի, 2-ը՝ Վանաձոր) տեղակապման նախագծերի մշակման աշխատանքներն, իսկ 2024-2026 թվականներին՝ դրանց շինարարությունը (շարունակական):

4. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Հարկ է նշել, որ 2023-2025թթ ՄԺԾԾ հայտով Կոմիտեի կողմից Ծրագիրը ներկայացվել է որպես նոր նախաձեռնություն և 2023թ ֆինանսավորվել է մասնակի:

Մասնավորապես, 2023-2025թթ ՄԺԾԾ շրջանակներում ՀՀ 2023թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել են մասնակի ֆինանսական միջոցներ՝ Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության  թվով 17  օբյեկտների 29 շենքերի և շինությունների ելակետային նյութերի հաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում իրականացնելու համար՝ 87.0 մլն.դրամի չափով: Ըստ վերը նշված տեղեկատվության՝ հիմք ընդունելով թվով 17 կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքված պետական գնման պայմանագրերի ընդհանուր արժեքները՝ 2023թվականին կպահանջվի ևս (143.200-87.0) 56.2 մլն.դրամ գումար:

Հատկանշական է, որ գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորություններն առանձնանում են իրենց շարունակական բնույթով՝ իսկ դրանց մասով թվարկված ուղղությունները փոխկապակցված են և մաս են կազմում ծրագրի իրագործման ամբողջ <շղթայի> վերջնական արդյունքի, ուստի դրանց մեկ ամբողջականության մեջ չդիտարկելը կհանգեցնի ծրագրի չկատարմանը, նախանշված և կամ լիազորված մարմնի (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) ռազմավարական տարբեր փաստաթղթերով ստանձնած  պարտավորությունների չապահովմանը:

Նշված ծախսային ծրագրի նպատակներն ու թիրախները անմիջականորեն  արտացոլում են գտել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի <Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին> N531-Ն որոշման կարգավորումներում, որի հավելված 1-ի 13-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն՝ քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության կանոնակարգման և իրագործումն ապահովող միջոցառումների հիմնական ուղղություններից է՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովումը, իսկ վերջինիս իրագործման պայմանը՝ շենքերի և շինությունների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար) մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ըստ առաջնահերթությունների կազմված ՀՀ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի:

Ակնհայտ է, որ ծախսային ծրագրի նպատակները համահունչ են ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգին», վերջիններս չեն եզրափակվում միայն շենքերի մատչելիության խնդիրների բացահայտմամբ և լուծմամբ, այլև նպաստում են դրանց հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը, քանզի ծրագրի ներքո դիտարկվող խնդիրների շրջանակը ներառում է նաև շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակների հետազննում, անձնագրավորում, այդ թվում դրանց երկրաշարժադիմացկունությանն ու  քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող միջոցառումների վերլուծություն  և իրագործում:

Մասնավորապես դիտարժան են «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգի» 9-րդ, 11-րդ և 16-րդ նպատակները, որոնց համաձայն խիստ կարևորվում է  խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցման խթանումը՝ հանուն կայուն զարգացման, բոլորի համար և բոլոր մակարդակներում  ներառական հաստատությունների ստեղծումը,դիմակայուն ենթակառուցվածքների ստեղծումը,  ներառական և կայուն արդյունաբերության զարգացմանը աջակցությունը, քաղաքների և  բնակավայրերի  ներառականության, դիմակայունության, անվտանգության և կայունության ապահովումը և այլն:

Տեղեկատվությունն ամփոփ տեսքով ներկայացվել է սույն ցուցումներին կից Հավելված 3-ի Մաս 3-ի աղյուսակում:

# 4. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Նշված ծրագրերի մասով ոչ բյուջետային աղբյուրներից եկամուտներ չեն սպասվում:

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը, վերջինիս արդիկանացումն ու ներդաշնակեցումը միջազգայնորեն ընդունված նորմերին՝  ուղղակիորեն կապված է ՀՀ ամբողջ տարածքում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության հետ, որում զբաղված են քաղաքաշինական գործունեության տարատեսակ սուբյեկտներ՝ տարածքների ինժեներական հետազննումից մինչև շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակման, նախագծերի փորձաքննության, կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև շահագործման գործառույթներ իրականացնողներ: Ուստի, յուրաքանչյուր նորմատիվատեխնիկական փաստաթուղթ, որը մշակվում կամ լրամշակվում է՝ գործողության մեջ մտնելու պահից իր ազդեցությամբ, որպես պարտադիր պահանջ  կիրառվում է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների նկատմամբ և որպես հետևանք հանգեցնում ՀՀ  տարածքային զարգացման առավել արդի  ծրագրերի մշակման գաղափարին ու գործմակամ փուլում դրանց ներդրմանը:

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

Ներկայացված միջոցառումը կապված է ՀՀ մարզերի համայնքների և բնակավայրերի ծրագրային փաստաթղթերով ապահովման հետ, որի մասով շահառուների շրջանակը առավելապես վերաբերում է  ՀՀ ազգաբնակչությանը:

Ծրագրի վերջնական արդյունքները կերաշխավորեն ՀՀ մարզերում և համայնքներում ռազմավարական փաստաթղթերով ապահովվածությանը։

3. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

Հանրապետության անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բազմաբնակարան շենքերը բաշխված են հանրապետության մայրաքաղաքում և բոլոր մարզերում, իսկ հիմնական ծավալները բաժին են ընկնում Երևան քաղաքին՝ 120 բազմաբնակարան շենք, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Շիրակի մարզերին համապատասխանաբար՝ 149 և 123 բազմաբնակարան շենք:

Ըստ այդմ, դրանք որոշ առումով կարող են առնչվել տարածքային զարգացման ծրագրերի հետ:

4. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Ներկայացված միջոցառման 2024 թվականից մեկնարկող II փուլը կապված է ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղակայված մարզային և համայնքային նշանակության՝ մարզպետարանների  և քաղաքապետարանների, վարչական շրջանների վարչական շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության ապահովման հետ, որի մասով շահառուների շրջանակը առավելապես վերաբերում է տվյալ մարզերում և համայնքներում բնակվող ու հաշմանդամություն ունեցող  ՀՀ քաղաքացիներին:

Ծրագրի վերջնական արդյունքները կերաշխավորեն այդ մարզերում և համայնքներում բնակվող քաղաքացիների կողմից հանրային նշանակության շենքերի և շինությունների մատչելի շահագործումը, հասարակության բոլոր շերտերի համար ներառականության սկզբունքի կիրառումը:

6. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

6.1. Պետական մարմնի առաքելությունը և իրականացվող ծրագրերը

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինության բնագավառի առաքելությունն է հանրությանը մատուցել ծառայությունների մի համախումբ, որի հիմնական նպատակը տարաբնակեցման համակարգերի ձևավորման, համայնքների տարածքում տարածական պլանավորման միջոցով բարենպաստ կենսամիջավայրի ձևավորումն է, կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումը, տարածական-տնտեսական գործունեության համակարգված կազմակերպումն է, տարածաշրջանի և համայնքների գործառնական-հատակագծային տնտեսական և մշակութային կապերի, զարգացնելով դրանց ինժեներական, տրանսպորտային և սոցիալական ենթակառուցվածքները, ճարտարապետահատակագծային կառուցվածքի և ֆունկցիոնալ գոտևորման խնդիրների լուծումը՝ քաղաքաշինության, արտադրության զարգացմանը նպաստող արդյունավետ պայմանների և բնական միջավայրի, նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ու կատարելագործման ապահովմանն ուղղված միջոցառումների առաջադրմամբ, բնական, տնտեսական և աշխատանքային ռեսուրսների համալիր և արդյունավետ օգտագործմամբ։ Քաղաքաշինական գործունեությունն ընդգրկում է նաև շենքերի, շինությունների նախագծման և շինարարության, վերակառուցման (ներառյալ` քանդման, ապամոնտաժման), վերականգնման, ուժեղացման, վերազինման, արդիականացման, ինչպես նաև տարածքների բարեկարգման բոլոր տեսակները, շենքերի, շինությունների շահագործումը` իրավական ակտերի, քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

6.2. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Համաձայն Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի` հանրապետության տարածական զարգացման հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծմանը նպատակաուղղված միջոցառումներն ամրագրվում են տարածական զարգացման հենքը հանդիսացող ազգային, ռեգիոնալ, միկրոռեգիոնալ և տեղական մակարդակների պլանավորման փաստաթղթերով:

Տեղական և միկրոռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերը մշակվում են ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան, որը (կարգը) նպատակաուղղված է ՀՀ համայնքներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման ու հաստատման գործառույթների պարզեցմանը, հստակեցմանը` բնակավայրերի անվտանգ և բնականոն զարգացումն ապահովող մեխանիզմների ամրագրման միջոցով:

ՀՀ կառավարության որդեգրած` համայնքների խոշորացման քաղաքականության իրագործմանն ուղղված քայլերի հետ զուգընթաց համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը նույնպես համապատասխանեցվել է նոր ստեղծվող խոշորացված համայնքային միավորներին և ըստ այդմ նախատեսվում է վերջիններիս համար մշակել միկրոռեգիոնալ մակարդակի (համակցված տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր:

Վերջին երկու տարիների ընթացքում մշակվել և հաստատվել են մի շարք իրավական ակտեր, այդ թվում`

- ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N597–Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշումը, որում ներկայացված է միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ընթացակարգը և բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման ընթացակարգը:

- ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի մարտի 9-ի N 35-Ա հրամանով հաստատվել է «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման ծրագիրը և իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը»: Պայմանավորված    ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի հետ առաջացած որոշ տարբերություններով՝ վերանայվել է նշված ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը:

Շարունակելով տարածական պլանավորման բնագավառում դեռ 2009 թվականին սկսված բարեփոխումների հեռանկարային նպատակների իրագործումը`    գերատեսչության անմիջական մասնակցությամբ սկիզբ է դրվել ՀՀ համայնքների ծրագրային փաստաթղթերի մշակման համակարգումն ապահովող ծավալուն գործընթացին:

Առաջնահերթության սկզբունքով նախատեսվում է`

ավարտել ՀՀ քաղաքների դեռևս չմշակված գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները (թվով 3 քաղաքներ),

արդիականացնել քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակումն ապահովող իրավական հիմքերը, մշակել և ներդնել հատուկ ընթացակարգեր, բացահայտել կարգավորման ենթակա խնդիրներ,

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի անմիջական մասնակցությամբ ապահովել ծրագրային փաստաթղթերի մշակման ողջ գործընթացի համակարգումը միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից:

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

Բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհումից հետո բնակֆոնդի հիմնախնդիրների լուծումն ավելի շատ կրել է կետային և իրավիճակային բնույթ: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության կողմից տարբեր տարիների իրականացված մի շարք ծրագրերի շրջանակներում՝ պետական և համայնքային միջոցների հաշվին (շուրջ 23.0 մլրդ դրամ) վերաբնակեցվել են թվով 36 բազմաբնակարան շենքերի շուրջ 1300 բնակարանների և 2700 անհատական բնակելի տների բնակիչներ:

Վերջին տարիներին՝

- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 և Գ.Նժդեհ 7 հասցեների թվով 2 վթարային բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն կառուցվել և 2022 թվականի տարեվերջին շահագործման է հանձնվել մեկ բազմաբնակարան շենք,

- ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Խնկոյան փողոցի վթարային փայտյա հանրակացարանային թվով 2 շենքերի փոխարեն մեկնարկել է նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցում, որն ավարտին կհասցվի 2023 թվականին,

- 2022 թվականի պետական բյուջեվ հատկացված միջոցների հաշվին իրականացվել են ՀՀ Լոռու մարզի Աշոտաբերդ թաղամասի թվով 24 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները, որի հիման վրա 2023 թվականից կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները,

- 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին ներկայումս ընթանում են ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները,

- 2023 թվականի պետական մյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին մեկնարկել է բազմաբնակարան շենքի 1 մեկ օրինակելի նախագծի մշակման և թվով 6 հողամասում (4-ը՝ Գյումրի, 2-ը՝ Վանաձոր) տեղակապման նախագծերի համար:

6.3. Հիմնական խնդիրները

Ոլորտի անհետաձգելի լուծում պահանջող հիմնախնդիրներն են`

ա) Տարբեր կազմակերպությունների կողմից մշակված ծրագրային փաստաթղթերի հիմնադրույթների հավաքագրում, համադրում, դասակարգում, վերլուծություն:

Որոնց արդյունքային ցուցանիշներն են.

մարդու կենսագործունեության համար բավարար և անվտանգ պայմանների ապահովումը,

տարածքների համաչափ զարգացումը, զարգացման միտումների ապակենտրոնացումը,

բնակավայրերում և դրանցից դուրս կառուցապատվող տարածքներում, որակյալ քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորումը և դրա ներդաշնակեցումը բնական միջավայրի հետ,

քաղաքաշինական նպատակներով հողօգտագործման կանոնակարգումն ու հողերի արդյունավետ կառավարումը:

Թվարկված հիմնախնդիրները գրեթե բոլորն էլ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով   արտահայտում են ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N1207-Ն որոշմամբ սահմանված «Կայուն Զարգացման Ծրագրի» /ԿԶԾ/՚ կամ ԱՀՌԾ ռազմավարական գերակայությունների հիմնական նպատակներն ու տնտեսական աճի ապահովման քաղաքականության միջոցառումները:

Հատկանշական է, որ Կայուն Զարգացման Ծրագրի «9. Տարածքային զարգացում» բաժինն արձանագրում է «388. Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները Հայաստանում սկսել են խորանալ տնտեսական աճի արագացմանը զուգընթաց` 2000 թվականից և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքաղաք Երևանի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, որի արդյունքում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և Հայաստանի մարզերի միջև անընդհատ աճել է` վերջին տարիներին հասնելով մտահոգիչ չափերի» և վկայակոչում` «Այդ միտումները, համաձայն ՏՏԿՀ վերջին հրապարակված տվյալների շարունակվել են նաև 2006 թվականին («Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2007թ, իսկ «12.6. Քաղաքաշինություն» բաժնում ի թիվս այլ ռազմավարական ուղղությունների «Տարածական զարգացում և պլանավորում» ուղղությունն առանձնացվել է որպես գերակա):

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով հաստատված Քաղաքաշինության կոմիտեի» 1.1. սահմանված է՝ Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում, իսկ 1.1.1. կետով՝ Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշման N2 հավելվածի 2-րդ նպատակով սահմանված է՝ քաղաքաշինական կայուն զարգացում. ներդաշնակ կենuամիջավայրի ձևավորում և նպաuտում բնակչության տարածքային համաչափ բաշխվածությանը. ներկա և գալիք uերունդների կենuագործունեության բարենպաuտ միջավայրի ստեղծում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման և դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. անկառավարելի ուրբանիզացման հնարավոր սպառնալիքների չեզոքացում, 3.2.2. կետով՝ ՀՀ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման նախագծերի մշակում:

բ) Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի նիստի N44 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգի` համայնքների խոշորացման հիմնական նպատակն է մարդկային ռեսուրսների և ենթակառուցվածքների համախմբումը, ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացումը, ֆինանսական կարողությունների ուժեղացումը և իրականացվող լիազորությունների շրջանակի ընդլայնումը:

ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականությանը համապատասխան նախատեսվում է մինչև 15000 բնակչություն ունեցող մի շարք համայնքային միավորումների համար մշակել միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր, որոնցում միավորված կլինեն, թե տարածքային հատակագծման նախագծին և թե համայնքների գլխավոր հատակագծերի նախագծերին ներկայացվող պահանջները:

դ) Ներկայումս ՀՀ 49 քաղաքներից 3-ը չունեն հաստատված գլխավոր հատակագծեր, դրանցից յուրաքանչյուրի բնակչությունը չի գերազանցում 15000-ը, դա նշանակում է, որ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակմամբ կարող է լուծվել նաև վերը նշված հիմնախնդիրը:

ե) ՀՀ կառավարության 2021 օգոստոսի 18-ի թվականի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» 2.7. Քաղաքաշինություն» բաժնով սահմանվել է ստեղծել տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքեր:

Նշված միջոցառումների իրագործման արդյունավետության ամբողջական գնահատումը /թվային արտահայտությամբ/ սերտորեն փոխկապակցված է տարածքային հատակագծման նախագծերի մասով պետական բյուջեի զգալի և հետևողական հատկացումների ապահովման հետ:

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման մասով հիմնական խնդիրներն են՝

- բնակֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ ակտուալ և թվային տվյալների անբավարարություն.

- բնակիչների անվտանգության ապահովման՝ բնակֆոնդի ուժեղացմանվերականգնման կամ քանդման և բնակիչների վերաբնակեցման համակարգված և շարունակական միջոցառումների չիրականացումը.

- պետական աջակցության դեպքերի, առաջնահերթությունների, մոտեցումների միասնական սկզբունքի ամրագրման անհրաժեշտություն.

- խնդիրների կանոնակարգման մասով դերակատարների անորոշություն.

- ֆինանսական գնահատականների, ֆինանսավորման աղբյուրների սակավություն.

- տարեկան պետական բյուջեով և պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով խնդրի կանոնակարգմանն ուղղված միջոցառումների անբավարարություն և ոչ շարունակականություն.

- քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավմանը պետական աջակցության ցուցաբերման պարագայում հստակ հանդիպական պարտավորությունների (պետական աջակցության պարագայում անգամ քաղաքացիների կողմից իրենց քանդման ենթակա բնակարանն ազատելու և շենքը քանդելու) կատարման ցածր մակարդակ.

- անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի առավել կենտրոնացված տեղամասերում ծրագրային մոտեցման ցուցաբերում, ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում պետական մասնակցության, կառուցապատողի և սեփականատերերի միջև հարաբերությունների սահմանում.

- անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի շրջանառություն.

- սեփականատերերի (բնակիչների) ոչ բարենպաստ վարքագիծ (ակնկալիք՝ առանց մասնակցության):

Արձանագրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ սկսած 2021 թվականից՝ հետևողական աշխատանքներ են տարվում անհրաժեշտ օրենսդրական դաշտի մշակման ուղղությամբ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 18-ի N376-L որոշմամբ հաստատված՝ անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման հայեցակարգով, ՀՀ կառավարության ծրագրով և ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների:

# 7. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2024-2026թթ. ժամանակահատվածի համար ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելված 8-ում (կցվում է)։

# 8. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 10-ում: