# 2024-2026ԹԹ. ՄԺԾԾ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ 2024Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ) ՀԱՅՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

2024-2026ԹԹ. ՄԺԾԾ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ 2024Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ)

ՀԱՅՏԻ

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

| Պետական մարմինը՝ | <ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե> |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ | <17.03.2023> |

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1658-Ա որոշման համաձայն փաստագրվել են 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո աղետի գոտու բնակավայրերում տեղադրված (կառուցված)  շուրջ 7000 (մոտ 25000 անձ) ոչ հիմնական շինությունները (այսուհետ՝ տնակներ), հավաքագրվել են տեղեկություններ այդ շինությունների՝ ըստ մարզերի և համայնքների բաշխվածության, պատկանելության, վիճակի, դրանցում բնակվող ընտանիքների թվի, այդ պայմաններում հայտնվելու վերաբերյալ:

Տնակների հիմնական մասը՝ 78%-ը, բաշխված են քաղաքային, իսկ 32%-ը՝ ՝ գյուղական բնակավայրերում: Քաղաքային բնակավայրերում տնակների գերակշիռ մեծամասնությունը տեղադրված է պետական կամ համայնքային, իսկ գյուղական բնակավայրում՝ հիմնականում քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողերի վրա:

Ընդհանուր առմամբ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողի վրա են տեղադրված փաստագրված տնակների շուրջ 60%-ը, իսկ մնացած 40%-ը տեղադրված են քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողերի վրա:

Տնակների խնդիրը ներառվել է ՀՀ Կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ պարբերության 9-րդ կետում,                                      ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնում (նպատակ 17), որով ամրագրվել է, որ առաջնահերթ կարգով պետք է դիտարկվի աղետի գոտու քաղաքային բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ազատումը և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնումը:

Արդյունքում, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) սահմանվել է աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինություններից ազատելու կարգը, դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված հարցերի կանոնակարգման մոտեցումները և առաջնահերթությունները: Որոշմամբ՝

- 2023 թվականին նախատեսված են առավել կազմակերպչական աշխատանքներ (դասակարգված ցուցակների հաստատում համայնքների ղեկավարների կողմից, ծանուցումներ, բյուջետային գործընթացի պլանավորում, ֆինանսավորում չպահանջող աշխատանքների մեկնարկ),

- 2024-2027 թվականների համար՝ ոչ հիմնական շինություններից ազատում և ապամոնտաժում, բնակության նպատակով օգտագործվող ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման մասով պետական աջակցության տարբերակված մոտեցման ցուցաբերում` կախված տվյալ ընտանիքի՝ ոչ հիմնական շինությունում բնակվողի կարգավիճակում հայտնվելու հիմքերից:

Նշված աշխատանքների նպատակն՝ աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատման և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնումն է, ինչը կնպաստի նաև այդ տարածքների ներդրումային գրավչության բարձրացմանը:

/ ՄԱԿ Կայուն զարգացման 11-րդ նպատակի իրագործում/

/ՄԱԿ-ի ժնևյան խարտիայով ամրագրված՝ արժանապատիվ, պատշաճ, մատչելի և սանիտարահիգիենիկ պահանջներին բավարարող բնակարանների հասանելիության ապահովում/

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշմամբ սահմանված են խնդրի լուծման առաջնահերթությունները և յուրաքանչյուր խմբի մասով ցուցաբերվող մոտեցումները:

Որոշմամբ սահմանված ժամկետում ու կարգով հաստատված և 2023 թվականի փետրվարի 10-ի դրությամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ներկայացված տեղեկատվության համաձայն տնակների ընդհանուր թվից պետական և համայնքային հողամասերի վրա են գտնվում 4068-ը, որոնցից՝

- 1089 ընտանիք հավակնում են տարբերակված մոտեցմամբ աջակցության ցուցաբերման,

- 1136 տնակ ենթակա է քանդման՝ առանց աջակցության տրամադրման (ստացել են բնակարան, սակայն տնակը դեռևս չքանդած, այլ հասցեում սեփականություն ունեցող ընտանիքներ, չբնակեցված/չօգտագործվող տնակների համար, ոչ բնակության նպատակով օգտագործվող և այլ տնակների,

- 1843 տնակներում բնակվող ընտանիքները  (բնակարան (բնակելի տուն) օտարած (բացառությամբ պետության կամ համայնքի կողմից հատկացված) կամ ներքին միգրացիայի արդյունքում հարակից համայնքներից փոխադրված կամ այլ (օրինակ՝ ներընտանեկան խնդիրների պատճառով տրոհված) պատճառներով ոչ հիմնական շինություններում բնակվողի կարգավիճակում հայտնված ընտանիքների կողմից) հավակնում են սոցիալական բնակարանային ֆոնդի, որոնց նկատմամբ մոտեցումները պետք է հստակեցվեն 2024 թվականին՝                                  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մշակված քաղաքականության համաձայն:

Համաձայն սահմանված առաջնահերթությունների՝ միջնաժամկետ հատվածում դիտարկվելու են վերը նշված 1089 տնակները և աջակցության տրամադրումը կատարվելու է դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման շրջանակներում:

Տեղեկանք հաշվարկը կցվում է:

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

3.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Միջնաժամկետ 2024-2026 թվականների ժամանակահատվածի համար նախատեսված է շուրջ 6.0 մլրդ դրամի ծախս՝ 1089 ընտանիքի ուղղությամբ, որոնցից՝

- 573 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 3-րդ, 5-րդ և 5.1-ին կետեր)՝ բնակարանի գնման վկայագրի տրամադրման համար (4,915.5 մլն. դրամ),

- 117 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 4-րդ և 4.1-ին կետեր)՝ մեկ սենյակի չափով ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար (756.8 մլն. դրամ),

- 399 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 9-րդ կետ)՝ վարձակալության գումարի տրամադրման համար (287.3 մլն. դրամ):

3.3. Նոր նախաձեռնությունները

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Միջնաժամկետ ժամանակահատվածում՝ ըստ առաջնահերթության, նախատեսվում է քանդել՝ ապամոնտաժել և դրանցում բնակվող ընտանիքներին աջակցության տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող տնակներին, որոնք՝ զբաղեցված են

- նախորդ տարիներին պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում բնակարանային պայմանների բարելավման հնարավորություն ստացած, սակայն այդ հնարավորությունը չիրացրած ընտանիքների կողմից (կետ 3, ԲԳՎ)

- պետական ծրագրի շրջանակում բնակարան ստացած, սակայն բազմանդամ ընտանիքի մաս հանդիսացող ընտանիքների կողմից (կետ 4 և 4.1, մեկ սենյակի չափով ուղղակի ֆինանսական աջակցություն),

- երկրաշարժի հետևանքով անօթեվան մնացած, սակայն տարբեր պատճառներով բնակապահովման ծրագրերում չընդգրկված ընտանիքների կողմից (կետ 5 և 5.1, ԲԳՎ),

- պետության կամ համայնքի կողմից բնակարան (բնակելի տուն) ստացած կամ բնակարան (բնակելի տուն) ձեռք բերելու համար տրամադրված ֆինանսական աջակցության միջոցով ձեռք բերած բնակարանն (բնակելի տունն) օտարած ընտանիքների կողմից (կետ 9, վարձակալության գումար):

Նշած աջակցության չափի հաշվարկի համար հիմք են ընդունվել`

- ԲԳՎ-ի դեպքում՝ ընտանիքներին հասանելի սենյակների միջին թվի (65 քառ. մետր), իսկ մեկ սենյակի չափով ուղղակի ֆինանսական աջակցության համար՝ 45 քառ. մետր և ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ տվյալ բնակավայրում բնակարանների շուկայական միջինացված գնի տվյալները՝ 1քառ. մետր մակերեսի արժեքի տվյալները,

- վարձակալության համար՝ 1 տարի ժամկետը և մեկ ամսվա համար 60.000 դրամը:

# 4. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է պետական աջակցություն:

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագիրն ամբողջությամբ համահունչ է ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքաշինության բնագավառի, տարածքային զարգացման, սոցիալական, քաղաքականությանը:

Ծրագրով առաջարկվում է դիտարկել տնակներից ազատել ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի բնակավայրերի պետական և համայնքային հողամասերը, ինչը հնարավորություն կտա վերականգնել այդ տարածքների քաղաքաշինական միջավայրը, ներդրումային գրավչությունը:

Տարածքները տնակներից ազատումը և այդ տնակների քանդումն ուղեկցվելու է դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցմամբ և պետական աջակցության տարբերակված մոտեցումների ցուցաբերմամբ (ըստ մարզերի բաշխվածությունը և ըստ խմբերի ցուցաբերվող մոտեցումները ներկայացված են տեղեկանք հաշվարկում):

# 6. ՄԻՋՈԼՈՐՏԱՅԻՆ (ԽԱՉՎՈՂ) ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագիրը ուղղակիորեն ուղղված չէ խաչվող քաղաքականությունների ապահովմանը:

Սակայն, պետք է նշել, որ տնակներում բնակվում են մեծամասամբ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված ընտանիքներ, որոնց կազմում բավական մեծ կշիռ են կազմում երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք:

Տնակներում բնակվող ընտանիքների կազմում արական սեռի ներկայացուցիչները մոտ 45 % են, իսկ կանայք՝ 55%:

Տնակներին բնորոշ է խիտ բնակեցումը, և որպես հետևանք՝ որևէ համավարկի պայմաններում անհնար է սոցիալական հեռավորության պահպանումը, կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի վարակակիր լինելու դեպքում՝ մեկուսանալու հնարավորությունը:

Բացի այդ, անբավարար են ծառայությունների մատուցման և ենթակառուցվածքների հասանելիության մակարդակը, սանիտարական պայմանները: Օրինակ միայն ջրի բացակայությունն ինքնին հնարավորություն չի տալիս բավարար կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկել:

Տնակները պատրաստված են հիմնականում մետաղական թիթեղից, փայտից և կլիմայի ազդեցությունը թե ձմեռային, թե ամառային ամիսներին խիստ է՝ հաշվի առնեկով, որ տնակներում ջեռուցման հնարավորությունը, բնական գազի կամ էլեկտաէներգիայի հասանելիությունը (թե ենթակառուցվածքային, թե վճարունակության առումով) հիմնականում բացակայում է:

# 7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է պետական աջակցություն:

# 8. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում պահանջվող ֆինանսական միջոցների չափը շուրջ 6.0 մլրդ դրամ է, որի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է N8 հավելվածում ներկայացված ձևաչափով:

# 9. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

- Կառավարության ծրագրով և Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով ստանձած պարտավորությունների ձախողում,

- քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը և գույքին սպառնացող վտանգի ամենօրյա ահագնացող սպառնալիք,

- քաղաքաշինական, տարածքային զարգացման և սոցիալական խնդիրների խորացում:

# ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Փաստաթղթի լրացման համար անհրաժեշտ ցուցումները ներկայացված են շեղատառերով: Ցուցումները չպետք է ներառվեն ներկայացվող հայտում: