Տեղեկանք

«1103» - «21001 Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման

Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի փոխարեն նոր շենքերի կառուցման մասով

Բազմաբնակարան շենքի տիպարային (բազմակի կիրառման, օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և դրանք ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի թվով 4 և ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի թվով 2 հողատարածքներում տեղակապման շինարարական ծրագիր

ԾՐԱԳՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ԵՎ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ

- Շենքի մակերեսը՝ 5759 քմ, որից վերգետնյա՝ 4800, նկուղ՝ 959 քմ։

- ՇԱԽՑվերգետնյա՝ 193,74 x 1.2 (ԱԱՀ)=232,0 հազ. ՀՀ դրամ |232x4800=1 113,6 մլն. ՀՀ դրամ

- ՇԱԽՑնկուղ՝ 70,0  ՀՀ դրամ|70x959=1 113,6 հազ. ՀՀ դրամ=67,13 մլն. ՀՀ դրամ

- Ընդամենը՝ ≈1 180,0 մլն. ՀՀ դրամ

- 6 շենքի համար՝ 7 080,0 մլն. ՀՀ դրամ

2024թ` 20% |≈1 410,0 մլն. ՀՀ դրամ

2025թ` 35% |≈2 480,0 մլն. ՀՀ դրամ

2026թ` 35% |≈3 190,0 մլն. ՀՀ դրամ

Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչություն

17/03/2023թ