2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

| Պետական մարմինը՝ | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ | 2024 թվական |

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

2025-2027 թվականների ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կանխատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների հիմնական նպատակներն են ներկա և գալիք սերունդների կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ու քաղաքաշինական միջոցներով բնակչության կյանքի որակի հետևողական բարելավում, բնակարանային խնդիրների լուծումը․

- մասնակցություն ՀՀ կառավարության որդեգրած ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես տարածքների կայուն զարգացմանը, համայնքների խոշորացման պետական քաղաքականությանն, ինչի ապահովումը պայմանավորված է տարածքային զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակմամբ և արդյունավետ իրականացմամբ,

- քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումների իրականացում` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

Նշված նպատակները բխում են «Քաղաքաշինության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ հողային օրենսգրքի դրույթներից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից, համահունչ են ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներին, համապատասխանում են նշված բնագավառում միջազգային պրակտիկային, «Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիայի» գաղափարախոսությանը:

Այդ համատեքստում  հիմնական թիրախներ են ընտրվել․

1) Հանրապետության ողջ տարածքի ապահավովումը՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերով.

Հայաստանում հետևողականորեն իրականացվում են քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումներ` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

«Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր» միջոցառման շրջանակներում 2025-2027թթ․ նախատեսվում է մշակել հետևյալ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը

| Հ/Հ | Նպատակները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) |
| --- | --- |
| 1. | Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր` |
|  | ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ |
|  | Գոտիավորման նախագծերի մշակում /հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական սխեմաների մշակում/ |
|  | Հայաստանի բնակավայրերի պատմական կառուցապատման, ճարտարապետական և բնական ժառանգության քաղաքաշինական ռեաբիլիտացիայի ծրագրերի նախագծի ձեռքբերում |
|  | ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագիծ |

- Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում.

«Կոճոռ» թաղամասում երկրաշարժից հետո` 1991-1993 թվականներին, կառուցվել են թվով 20 փայտյա երկհարկանի բնակելի շենքեր 180 բնակարաններով (տարիների ընթացքում շենքերում իրար միացվել կամ ապամոնտաժվել են առանձին  բնակարաններ, որի արդյունքում բնակարանների քանակը 180-ից դարձել է 164): Նշված բնակարանները հատկացվել են երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին:

Վերոհիշյալ փայտյա շենքերի համար նույնպես նախատեսված է եղել 25 տարվա շահագործման ժամկետ: Բացի այդ նշված շենքերի պահպանման համար պարտադիր պայման է հանդիսացել ապահովել փայտյա կոնստրուկցիաների պաշտպանիչ միջոցառումների իրականացման աշխատանքները, որը չի կատարվել: Տարիների շահագործման ընթացքում, ենթարկվելով նաև Աշոցքի խստաշունչ բնակլիմայական պայմանների բացասական ազդեցությանը, նշված շենքերի բնակարանները դարձել են բնակվելու համար ոչ պիտանի:

Միջոցառման գծով 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին իրականացվել են ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով 20 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները։

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախատեսվում է կառուցել թվով 10 բազմաբնակարան շենք (180 բնակարան)։

Համաձայն ՆՆՓ –ի ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով 20 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի կառուցման նախահաշվային արժեքը կազմում է շուրջ 9,7 մլրդ դրամ։

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով  հաստատված /Քաղաքաշինության բաժին 2.7 և  ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի 531-Լ որոշման N2 հավելվածով հաստատված, ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների 11-րդ նպատակ՝ Կայուն քաղաքներ և համայնքներ:

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծով ապահովելը սահմանված է որպես գերակայություն: ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի կարգը ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N2164-Ն որոշմամբ:

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների մուտքերին հարող միջպետական  նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական սխեմաների մշակում: ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2404-Ն որոշմամբ։

Գյումրի, Գորիս, Աշտարակ քաղաքների պատմական կառուցապատման, ճարտարապետական և բնական ժառանգության քաղաքաշինական ռեաբիլիտացիայի նախագծի ձեռքբերում։

ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակում:

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

# 3.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

2) Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ:

Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2024-2026 թվականներին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի մասով գոյություն ունեցող պարտավորությունները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ։

Հայեցողական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփվել է Հավելված 2-ի  Ձևաչափ 2-ում (կցվում է)։

3.3. Նոր նախաձեռնությունները

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի մշակում:

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների մուտքերին հարող միջպետական  նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական սխեմաների մշակում:

Գյումրի, Գորիս, Աշտարակ քաղաքների պատմական կառուցապատման, ճարտարապետական և բնական ժառանգության քաղաքաշինական ռեաբիլիտացիայի ծրագրերի նախագծի ձեռքբերում։

ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակում:

# 4. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Նշված ծրագրերի մասով ոչ բյուջետային աղբյուրներից եկամուտներ չեն սպասվում:

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի նպատակն է Երկրի կայուն տարածական զարգացման ռազմավարության մշակում և իրագործում` սոցիալ-տնտեսական գործոնների, ինժեներաերկրաբանական, ինժեներատրանսպորտային, բնական պայմանների ու պաշարների, էկոլոգիական իրավիճակի, մշակութային ժառանգության, աշխարհագրական ու տարածաշրջանային այլ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: Օրենքով սահմանված պարտադիր մշակման ենթակա փաստաթղթի հաստատում, որպես ազգային մակարդակով պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրականացման հիմք: ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը հիմք կհանդիսանա տարածական զարգացման պլանավորման ազգային ռազմավարության (Տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ) արդիականացման և հաստատման:

ՀՀ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների մուտքերին հարող միջպետական  նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական սխեմաների մշակմանը, կառուցապատման գոտիավորման նախագծերի միջոցով կառուցապատման չափորոշիչների սահմանմանը և համահունչ միջավայրի ձևավորմանը։

Ներկայացված միջոցառումը միտված է ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակմանը, վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգը՝ որպես երկրի առավել կայուն զարգացող տնտեսական բաղադրիչ, գործառնելու նպատակով առաջնահերթության կարգով անհրաժեշտ է իրականացնել հանրապետության զբոսաշրջային ռեսուրսների և ներուժի հնարավորինս սպառիչ գույքագրում, գնահատում և օգտագործման ուղղությունների նախանշում՝ հիմնվելով խնայողական օգտագործմանը միտված միասնական փոխկապակցված զբոսաշրջային գոտիների տեղաբաշխման, զբոսաշրջային համակարգի կազմակերպման ուրվագծերի մշակմանը։

Ներկայացված միջոցառումը միտված է Ճարտարապետական ժառանգության ու քաղաքների պատմամշակութային միջավայրերի պահպանություն վերազարգացում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանում, դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. որպես օրինակելի մոդելներ` Գյումրի, Գորիս և Աշտարակ քաղաքների ինքնատիպության, գրավչության բարձրացմանն ուղղված ծրագրային միջոցառումների մշակում. պատմական քաղաքների կառավարման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդմանը (պատմական շենքերի սեփականատերերի հետ պահպանման պայմանագրերի կնքման գործընթացում քաղաքաշինության ինքնության պահպանման բաղադրիչի ներդրում՝ արտոնությունների և պատասխանատվությունների սահմանմամբ), մարդկանց բարեկեցության և զբոսաշրջային գրավչության բարձրացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը նպատակաուղղված ծրագրերի մշակմանը:

# 6. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2025-2027թթ. ժամանակահատվածի համար ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելված 8-ում (կցվում է)։

# 7. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 10-ում: