2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

| Պետական մարմինը՝ | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ | 2024 թվական |

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն՝ որպես բնագավառի նորմատիվատեխնիկական քաղաքականությունը վարող պետական մարմին, իրականացնում է քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, տեխնիկական կանոնակարգեր, ստանդարտներ, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուներ, կանոններ և այլն) միասնական համակարգի ստեղծման և բարեփոխման, համալրման ու արդիականացման գործընթացները: Փաստաթղթերի բազայի համալրումն ու արդիականացումը նպատակաուղղված է միջազգային շուկայում շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների մրցունակության, շենքերի և շինությունների անվտանգության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության, սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկության), քաղաքացիական պաշտպանության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության, էներգախնայողության և էներգաարդյունվետության համալիր միջոցառումների ապահովմանը, էկոլոգիական պահանջներին բավարարող տեխնոլոգիաների զարգացմանը, նախագծային փաստաթղթերի մշակման ու շինարարական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացմանը:

Քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը (ՆՏՓ) կազմում են քաղաքաշինության բնագավառի իրավական ակտերի համակարգի բաղկացուցիչ մասը և հիմք են ծառայում հանրապետությունում բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների նախագծման, փորձաքննության, շինարարության, վերահսկողության և վիճելի հարցերի լուծման համար: Դրանց պահանջների կատարումը պարտադիր է հանրապետությունում քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համար («Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 10.1 և 16):

ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 7-րդ և 11-րդ նպատակների շրջանակներում իրականացվում է նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և դա կրում է շարունակական բնույթ:

Մասնավորապես, 2025-2027թթ կրկին կարևորվում են հետևյալ ռազմավարական նպատակները.

      - ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի ու շինությունների հուսալիության և երկրաշարժադիմացկունության ապահովումը

      - ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի ու շինությունների արտակարգ իրավիճակներում բնակչության համար անվտանգ և ապահով լինելը

- ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող, ինչպես նաև գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների շահագործումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի դարձնելը

ղեկավարվելով ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 61/106 Կոնվենցիայի, ՀՀ օրենսդրության, Միջազգային և եվրոպական ստանդարտների, ԱՊՀ շրջանակներում կնքված Միջկառավարական համաձայնագրերի պահանջները, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն (ԵԱՏՄ) անդամակցելու հետ կապված մարտահրավերներով:

- ՀՀ տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի ու շինությունների էներգաարդյունավետ և էներգախնայող՝ կլիմայի փոփոխություններին առավել դիմակայող և հարմարեցված դարձնելը

- ՀՀ տարածքում շինարարական արտադրության ոլորտի գիտատեխնիկական առաջընթացը և այլն

Ծրագրի թիրախներն են.

- բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերն ու շինությունները

- բնակավայրերում և դրանցից դուրս ձևավորվող քաղաքաշինական միջավայրը:

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Միջոցառման նպատակներն են.

- կարևորագույն նշանակության ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող պետական և համայնքային ենթակայությամբ գործող թվով 58 շենքերի և շինությունների անվտանգ և մատչելի շահագործման ապահովումը՝ երկփուլ տարբերակով (1-ինը՝ 2023 թվականից Երևան քաղաքում, 2-ը՝ 2024 թվականից նաև ՀՀ մարզերում)

- անձնագրավորման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  շահագործման մատչելիության և հուսալիության, ինչպես նաև անվտանգության տեսանկյունից դիտարկվող երկրաշարժադիմացկունության և քաղաքացիական պաշտպանության կանխարգելիչ միջոցառումների համատեղ իրականացումը

- ՀՀ տարածքում նույնաբովանդակ ծրագրերի իրագործման շարունակականության ապահովումը,

- պետական և տարածքային կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից՝ ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման և մատչելիության ապահովման համալիր միջոցառումների մշակումը՝ Ծրագիրը որպես նախադեպային և/կամ պիլոտային դիտարկելու պայմանով:

Միջոցառման թիրախներն են.

- ՀՀ տարածքում խորհրդային տարիներին կառուցված հասարակական նշանակության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ հանդիսացող շենքերն ու շինությունները, որոնք առավել օգտագործելի կամ շահագործելի են հանրության կողմից և ընտրվել են՝ շահագրգիռ մարմինների հետ փոխհամաձայնեցված որոշումների համաձայն

- Ընտրված շենքերի և շինությունների մասով 25-30 տարի վաղեմությամբ կատարված մասնագիտական ուսումնասիրությունների վերանայման, առկա խնդիրների բացահայտման՝ երկրաշարժադիմացկունության, քաղաքացիական պաշտպանության, հաշմանդամություն ունեցող անձնանց համար մատչելիության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության նորմերին, տարիներ շարունակ չհետազննված շենքերի առկա իրավիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերման և համապատասխան անձնագրերի կազմման գործընթացները:

- 2023 թվականին՝ 58-ից, I փուլով Երևան քաղաքում տեղակայված, թվով 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման և անձնագրավորման կազմակերպման, հետազննվող շենքերի և շինությունների սեփականատերերի, տնօրինությունների հետ սերտ փոխգործակցության, հետազննվող օբյեկտներին վերաբերող կարևորագույն տեղեկատվության տրամադրման, մասնագիտական ռեսուրսի հնարավորությունների առավելագույնս օգտագործման և իրական կարիքի բացահայտման գործընթացները՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախադեպային լինելը:

Միջոցառման թիրախային չափորոշիչներն են՝

- առաջնային փուլում՝ կարևորագույն նշանակության (այդ թվում պատմամշակութային արժեք հադիսացող) օբյեկտների շենքերի վերաբերյալ ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ, կարիքի գնահատում, նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ամփոփ մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերում

- միջանկյալ փուլում՝ հետազննված շենքերի անձնագրավորման գործընթացի կազմակերպում՝ կապալի պայմանագրերի կնքում, շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում

- հաջորդող փուլում՝ օբյեկտների նախագծման համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների ձեռքբերում, գնման մրցութային գործընթացների կազմակերպում, կապալի պայմանագրերի կնքում, նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում

- վերջնական փուլում՝ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ձեռքբերում, կապալի պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների իրականացում

Նշված ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ, մրցութային ընթացակարգերով, լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից կիրականացվի ընդհանուր թվով 58 կարևորագույն նշանակության օբյեկտների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նույն շենքերի անձնագրավորում և դրանց շահագործման մատչելիությանն ուղղված հատուկ միջոցառումներ` նախագծային փաստաթղթերի մշակման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

- Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Միջոցառման նպատակներն են.

Աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինություններից ազատելու նպատակն՝ աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատելը և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնելն է, ինչը կնպաստի նաև այդ տարածքների ներդրումային գրավչության բարձրացմանը, ինչպես նաև այդ շինություններում բնակվող ընտանիքներին:

ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների համաձայն տարբերակված աջակցության ցուցաբերումն է:

Միջոցառման թիրախներն են.

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշման համաձայն համայնքների ղեկավարների կողմից 2023 թվականի փետրվարի 10-ի դրությամբ հաստատվել են աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինությունների և դրանցում բնակվող ընտանիքների ցուցակները:

Ծրագրի նպատակը՝ վերը նշված ցուցակներում ընդգրկված ոչ հիմնական շինությունների ազատումը, քանդումն (ապամոնտաժում) է՝ զուհագեռաբար այդ ցուցակում ընդգրկված ընտանիքներին՝ իրենց կարգավիճակից ելնելով, տարբերակված մոտեցմամբ աջակցության ցուցաբերում:

Միջոցառման թիրախային չափորոշիչներն են՝

Որոշմամբ սահմանված կարգով հաստատված ցուցակների համաձայն՝ պետական և համայնքային հողամասերի վրա է գտնվում թվով 4068 ոչ հիմնական շինություն, որոնցից՝

- 1089 ընտանիք հավակնում են տարբերակված մոտեցմամբ աջակցության ցուցաբերման,

- 1136 տնակ ենթակա է քանդման՝ առանց աջակցության տրամադրման (բնակարան ստացած բնակարան, սակայն տնակը դեռևս չքանդած, այլ հասցեում սեփականություն ունեցող ընտանիքներ, չբնակեցված/չօգտագործվող տնակներ, ոչ բնակության նպատակով օգտագործվող և այլ տնակներ),

- 1843 տնակներում բնակվող ընտանիքներ հավակնում են սոցիալական բնակարանային ֆոնդի, որոնց նկատմամբ մոտեցումները պետք է հստակեցվեն 2025 թվականին՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մշակված քաղաքականության համաձայն:

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

2025-2027թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ծախսային գերակայություններն են.

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակումը, արդիականացումն ու  տեղայնացումը

2025-2027թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում քաղաքաշինության բնագավառի առաջնահերթ ծախսային գերակայություններից է քաղաքաշինական գործունեության իրավական դաշտը կարգավորող նորմատիվ փաստաթղթերի` միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի, ստանդարտների, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակումն ու բազայի ընդլայնումը:

2024 թվականին նախատեսվում է մշակել (արդիականացնել, տեղայնացնել) ըստ առաջնահերթության ընտրված թվով 25 նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք պահանջված են մասնագիտական հանրության կողմից, հատկապես ներկայումս ՀՀ տարածքում մեկնարկած մեծածավալ կառուցապատման  ծրագրերի պայմաններում (օրինակ՝ Շինարարական արտադրության կազմակերպում, Շենքերի և շինությունների տեղեկատվական մոդելավորում, Ինժեներական հետազննություններ շինարարությունում, Ճանապարհային կոշտ պատվածքի նախագծում, Գյուղատնտեսական նշանակության շենքեր և շինություններ, Արևային էլեկտրակայանների նախագծման նորմեր, Երկաթուղիների նախագծման նորմեր և այլն):

Տվյալ ծախսային գերակայության հիմքում դիտարկվում են քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղությունները, որոնք ուղղակիորեն փոխկապակցված են «Քաղաքաշինության մասին», «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»,  «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշումների պահանջների հետ:

Ծրագրի մշակման հիմքում դիտարկվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեն և դրա շրջանակներում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և կապալառու կազմակերպությունների միջև 2024թ կնքված կամ կնքման փուլում գտնվող պայմանագրերը:

2. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

2025-2027թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում քաղաքաշինության բնագավառի առաջնահերթ ծախսային գերակայություններից է նաև շենքերի և շինությունների շահագործման մատչելիության ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշումների համաձայն :

ՀՀ 2025-2027թթ. գերակա ծախսային ուղղությունները ամփոփված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում, արդիականացում, տեղայնացում | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում |
| Տարբեր նշանակության շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություններ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա որոշում |
| Շենքերի անձնագրավորում |  |
| Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների նախագծային աշխատանքների իրականացում (այդ թվում ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ) |  |
| Մատչելիության միջոցառումների ապահովման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |

Ծրագրի մշակման հիմքում դիտարկվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեն և դրա շրջանակներում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և կապալառու կազմակերպությունների միջև 2024թ կնքված կամ կնքման փուլում գտնվող պայմանագրերը.

Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում, ՄԱՍ I, (2023թ հետազննված և անձնագրավորված օբյեկտների 2024թ մեկնարկած նախագծման փուլ), ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով գումար չի հատկացվել

| հ/հ | Օբյեկտի անվանումը | 2024թ նախագծի մշակման մրցութային հայտի արժեք, կանխատեսում, հազ.դրամ | 2024թ նախատեսվող նախագծի քաղաքաշինական փորձաննության և ՇՄԱԳ-ի համար, այդ թվում՝ պետական տուրքի ծախսեր, հազ.դրամ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | (10,000.0x9%)= 900.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 2. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքերի (Կառավարական տուն 1) մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 3. | ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 4. | ՀՀ ոստիկանության շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | (8,000.0x9%)= 720.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 5. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 15,000.0 | (15,000.0x8%)= 1200.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=3000.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 6. | Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 7. | Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 15,000.0 | 3000.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 8. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 9. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 11. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիրի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 12. | Երևան ե/գ կայարան (Տիգրան Մեծի 86) շենքի | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 13. | Նորագավիթ ե/գ կայարան (Շենգավիթ համայնք) | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 14. | Քանաքեռ ե/գ կայարան (Սարկավագի 106/5) | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 15. | Ալմաստ կայարան ե/գ (Ռուբինյանց 25/3) | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 16. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք (Ա.Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն) | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 17. | Ստեղծագործական միության շենք.Հայաստանի նկարիչների միության շենք | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 18. | Բարեկամություն կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 19. | Մարշալ Բաղրամյան կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 20. | Երիտասարդական կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 21. | Հանրապետության հրապարակ կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 22. | Սասունցի Դավիթ կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 23. | Գործարանային կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 24. | Շենգավիթ կայարան | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 25. | Գարեգին Նժդեհի հրապարակ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 26. | Զորավար Անդրանիկ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 27. | Չարբախ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
| 28. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները ներկայացվել են գնման` «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն |
|  | Աղյուսակի 16-րդ և 17-րդ կետերում ամրագրված օբյեկտները հանդիսանում են համապատասխան հասարակական կառույցների սեփականություններ՝ ըստ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականների, մնացած օբյեկտները՝ պետական են , սեփականությունն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության անունով : Նախագծային փաստաթղթերի մշակման, դրանց քաղաքաշինական փորձաքննության և ըստ անհրաժեշտության ՇՄԱԳ-ի գնման գործընթացների համար ակնկալվում է ՀՀ 2024թ պետական բյուջեի հատկացում, որի բացակայությամբ 2023թ կատարված աշխատանքները (հետազննման և անձնագրավորման) չեն ունենա տրամաբանական շարունակություն, 2025-2027թթ ՄԺԾԾ կանխատեսումները կլինեն ոչ իրատեսական, իսկ 2023թ ծախսված գումարն անարդյունավետ: |  |  |  |

Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում, ՄԱՍ II, (նախապատրաստական փուլ, ՀՀ 2024թ ՊԲ-ով հատկացվել է 75.0մլն.դրամ թվով 25 օբյեկտի համար), մնացած 5 օբյեկտի մասով 2024թ հատկացում առկա չէ

| հ/հ | Օբյեկտի անվանումը | Պայմանագրի N-ը | Պայմանագրի արժեքը, հազ.դրամ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/33, 13.02.2024 | 895.0 |
| 2. | Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/22, 13.02.2024 | 695.0 |
| 3. | Ավան վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/18, 13.02.2024 | 795.0 |
| 4. | Աջափնյակ վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/19, 14.02.2024 | 780.0 |
| 5. | Գյումրու քաղաքապետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/19, 09.02.2024 | 960.0 |
| 6. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/27, 12.02.2024 | 1,200.0 |
| 7. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/24, 07.02.2024 | 945.0 |
| 8. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/23, 07.02.2024 | 1,140.0 |
| 9. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/26, 08.02.2024 | 1,440.0 |
| 10. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/25, 08.02.2024 | 1,260.0 |
| 11. | Էջմիածնի քաղաքապետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/16, 06.02.2024 | 995.0 |
| 12. | Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/36, 06.02.2024 | 680.0 |
| 13. | Արագածոտնի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/14, 06.02.2024 | 1,490.0 |
| 14. | Արարատի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/31, 07.02.2024 | 895.0 |
| 15. | Վայոց Ձորի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/32, 06.02.2024 | 980.0 |
| 16. | Արմավիրի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/30, 07.02.2024 | 690.0 |
| 17. | Տավուշի մարզպետարանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/28, 08.02.2024 | 1,440.0 |
| 18. | Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/29, 08.02.2024 | 1,140.0 |
| 19. | Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/35, 09.02.2024 | 666.0 |
| 20. | Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/21, 12.02.2024 | 840.0 |
| 21. | Էրեբունի վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/17, 06.02.2024 | 989.0 |
| 22. | Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/37, 07.02.2024 | 945.0 |
| 23. | Դավիթաշեն վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/15, 07.02.2024 | 1,260.0 |
| 24. | Արաբկիր վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13, 07.02.2024 | 1,320.0 |
| 25. | Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և անձնագրավորում | ՀՀ ՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/20, 06.02.2024 | 790.0 |
| 26. | Կառավարական տուն 2 | 2024թ ՊԲ –ով գումար չի հատկացվել, առկա է Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիետի 06.11.2023թ NԿԱ /327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի հանձնարարականը | 10,000.0 (խոշորացված ծախսեր) |
| 27. | Կառավարական տուն 3 | 2024թ ՊԲ –ով գումար չի հատկացվել, առկա է Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիետի 06.11.2023թ NԿԱ /327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի հանձնարարականը | 10,000.0 (խոշորացված ծախսեր) |
| 28. | ՀՀ գլխավոր դատախազության շենք | Առկա են ՀՀ վարչապետի 01.12.2023թ N02/12.21/40909-2023, 01.02.2024թ N02/12.21/3815-2024 հանձնարարականները, 30.01.2023թ կնքված NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15 պայմանագիրը (անվանման մեջ տեխնիկական վրիպակի պատճառով) միակողմանի լուծված լինելու հանգամանքով պայմանավորված՝ օբյեկտը կրկին ծրագրում ընդգրկելու և ՀՀ կառ. 03.03.2022թ N250-Լ որոշման N 2 հավելվածի 1-ին կետի ամբողջական կատարման վերաբերյալ | 6,000.0 (խոշորացված ծախսեր) |
| 29. | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | ՀՀ Վարչապետի 2024 թվականի փետրվարի 1-ի N 02/12.21/3815-2024 հանձնարարական՝ Վարչապետի մոտ 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կայացած՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծրագրերի և միջոցառումների մասին խորհրդակցության N Վ/111-2021 արձանագրության 7-րդ կետ | 10,000.0 (խոշորացված ծախսեր) |
| 30. | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ Վարչապետի 2024թվականի փետրվարի 1-ի N 02/12.21/3815-2024 հանձնարարական՝ Վարչապետի մոտ 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կայացած՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծրագրերի և միջոցառումների մասին խորհրդակցության N Վ/111-2021 արձանագրության 7-րդ կետ | 6,000.0 (խոշորացված ծախսեր) |

3. Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից

ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշմամբ սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների՝ միջնաժամկետ հատվածում դիտարկվելու են վերը նշված 1089 տնակները և դրանցում բնակվող ընտանիքների աջակցության տրամադրումը (ԲԳՎ կամ մեկ սենյակի չափով ֆինանսական աջակցության տրամադրում) կատարվելու է դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման շրջանակներում:

2024թ. – 186 տնակ և դրանցում բնակվող ընտանիքներ – 1.4 մլրդ դրամ,

2025թ. – 300 տնակ և դրանցում բնակվող ընտանիքներ – 2.5 մլրդ դրամ

2026թ. – 603 տնակ և դրանցում բնակվող ընտանիքներ – 2.1 մլրդ. դրամ

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

3.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

Հայեցողական ծախսերին են դասվում

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

- Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագրերը շարունակական են և պայմանավորված են ՀՀ պետական բյուջեների հատկացումների ապահովմամբ: 2025-2027թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ևս կանխատեսվում են համարժեք ծախսեր, որոնք կատարվել են 2021-2023թթ, 2022-2024թթ, 2023-2025թթ և 2024-2026թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի շրջանակներում:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2025-2027 թվականներին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի մասով գոյություն ունեցող պարտավորությունները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ։

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման (արդիականացման, տեղայնացման) ու շենքերի և շինությունների մատչելիության և անձնագրավորման միջոցառումների hայեցողական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփվել է Հավելված 1-ի Ձևաչափ 1-ում և Հավելված 2-ի  Ձևաչափ 2-ում (կցվում է)։

Շենքերի և շինությունների մատչելիության և անձնագրավորման միջոցառումների Ծրագրի ծախսային մասի կանխատեսվող ընթացքի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է ըստ աղյուսակի 1-ի:

աղյուսակ 1

| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընթացքը՝ 2024թ և 2025-2027թթ միջնաժամկետ հատվածում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Չափորոշիչը | Ծառայություններ և աշխատանքներ |  | Ծանոթություն |
|  |  | Մեկնարկ | Ավարտ | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
|  | Տեխնիկական վիճակի հետազննություններ, անձնագրավորում, նախագծում և շինարարություն |  |  | <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2004թվականի հոկտեմբերի 7-ի N1616-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա որոշում |
| «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» | ՄԱՍ I Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 16 օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների մատչելիության նախագծային աշխատանքներ՝ 274,000.0հազ.դրամ (II փուլ) և 74,760.0հազ.դրամ փորձաքննության համար | 2024 | 2024 | 2024թ մշակվել են թվով 16 օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների մատչելիության նախագծման մրցութային հայտեր՝ 274,000.0+74,760.0 հազ.դրամ ընդհանուր արժեքով, որի համար 2024թ ՊԲ-ով գումար չի նախատեսվել՝ ինչը 2024-2026թթ, 2025-2027թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում այդ միջոցառման շրջանակներում նախորդ տարիներին կատարված ծախսերը ուղղակիորեն դարձնում է ոչ արդյունավետ, մասնավորապես՝ 2023թվականին մատուցված և ֆինանսավորված 146,410.0 հազ.դրամի ծառայությունները՝ տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման մասով |
|  | ՄԱՍ II Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 30 վարչական շենքերի ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրավորում՝ 117,000.0հազ.դրամ (75,000.0+42,000.0), (I փուլ) | 2024 | 2024 | Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2024թվականին՝ որից 25 օբյեկտների մասով նախատեսվել է 75,000.0հազ.դրամ, իսկ մնացած 5-ի համար ծախսերը կազմում են՝ 42.0մլն.դրամ: Առկա է Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի NԿԱ/327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի հանձնարարականը, որի հիմքով նախկինում ներկայացված ցանկը համալրվել է ևս 2 օբյեկտով՝ Կառավարական տուն 2 և Կառավարական տուն 3 մասնաշենքերով: Միաժամանակ, 2023թ չիրականացված ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքը (կնքված պայմանագրում տեխնիկական վրիպակի պատճառով, պայմանագիրը լուծվել է 2023թ) կրկին ներառվել է 2024թվականի միջոցառումներում |
|  | ՄԱՍ II Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 30 վարչական շենքերի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ` 296,000.0հազ.դրամ, (II փուլ) և նախագծերի փորձաքննություն՝80,640.0հազ.դրամ | 2025 | 2025 | Աշխատանքների և/կամ Ծառայությունների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025թվականին՝ 296,000.0+80,640.0հազ.դրամի շրջանակներում |
|  | ՄԱՍ I Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 16 օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումների իրականացում` 1,760,000.0 հազ.դրամ (III փուլ) | 2025 | 2025-2026 (շարունակական) | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2025-2026թվականներին՝ 1,760,000.0հազ.դրամի շրջանակներում, նախատեսվում է ծախսերի համամասնորեն բաշխում եռամյա հատվածում |
|  | ՄԱՍ II Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների թվով 30 վարչական շենքերի մատչելիության միջոցառումների իրականացում՝ 1,690,000.0հազ.դրամ (III փուլ) | 2026 | 2026-2027 (շարունակական) | Աշխատանքների ձեռքբերումը նախատեսվում է 2026-2027թվականներին՝ 1,690,000.0հազ.դրամի շրջանակներում, նախատեսվում է ծախսերի համամասնորեն բաշխում եռամյա հատվածում |

3. Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Միջնաժամկետ 2024-2026 թվականների ժամանակահատվածի համար նախատեսված է շուրջ 6.0 մլրդ դրամի ծախս՝ 1089 ընտանիքի ուղղությամբ, որոնցից՝

573 ընտանիքի՝ բնակարանի գնման վկայագրի տրամադրման համար (4,915.5 մլն. դրամ),

117 ընտանիքի՝ մեկ սենյակի չափով ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար (756.8 մլն. դրամ),

399 ընտանիքի՝ վարձակալության գումարի տրամադրման համար (287.3 մլն. դրամ):

3.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

1.Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

Քաղաքաշինության բնագավառի «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում, արդիականացում և տեղայնացում» միջոցառումը շարունակական է:

ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ի հայտով «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում» միջոցառումով նախատեսվում է միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին համահունչ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխում և արդիականացում` անհրաժեշտ փաստաթղթերի բազայի ստեղծմամբ, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակական երաշխիքները, միասնական շուկայում հանրապետության շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների համատեղելիությունն ու տեխնոլոգիաների արդիականացումը, որը և համարվում է ՀՀ կառավարության գործունեության գերակա ուղղություններից մեկը:

Որպես գերակա խնդիր առաջիկայում նախատեսվում է գործող քաղաքաշինական նորմերի ներդաշնակեցում միջազգային նորմերին: Այն հնարավորություն կտա կատարելագործելու նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգը` միջազգային ստանդարտների և Եվրամիության դիրեկտիվներին և կանոնակարգերին համահունչ նորմատիվ փաստաթղթերի բազայի ստեղծումով:

ՀՀ-ում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող  քաղաքաշինական նորմերի համակարգի ստեղծումը նպատակաուղղված է.

- մարդկանց կյանքի անվտանգության, բարենպաստ ու մատչելի միջավայրի ձևավորմանն ու պահպանմանը,

- պլանավորման և կառուցապատման արդյունավետության ու որակական երաշխիքների ապահովմանը,

- քաղաքաշինական գործունեության պետական կարգավորման լիարժեք և կիրառական կարգավորումների ստեղծմանը,

- փորձաքննության, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության, վիճելի հարցերի լուծման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծմանը:

2. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Հարկ է նշել, որ 2023-2025թթ, 2024-2026թթ ՄԺԾԾ հայտերով Ծրագիրը սկզբից մեկնարկել է որպես նոր նախաձեռնություն և 2023-2024թթ ֆինանսավորվել:

Մասնավորապես, 2023-2025թթ ՄԺԾԾ շրջանակներում ՀՀ 2023թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ ծրագրի ՄԱՍ I-ի առաջին փուլով նախատեսված Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության  թվով 16  օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների ելակետային նյութերի հավաքագրման, տեխնիկական վիճակի հետազննության, անձնագրավորման միջոցառումներ՝ 146.410 մլն.դրամի չափով, որոնք ամբողջությամբ իրացվել են 2023թվականին:

ՀՀ 2024թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել են ծրագրի ՄԱՍ II –ի առաջին փուլով նախատեսված Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի թվով 30 վարչական շենքերի և շինությունների ելակետային նյութերի հավաքագրման, տեխնիկական վիճակի հետազննության, անձնագրավորման միջոցառումներ՝ որոնց մասով ՀՀ 2024թվականի հատկացումը կազմում է 75.0մլն.դրամ միայն 25 օբյեկտների համար:

Լրացուցիչ նախատեսված թվով 5 օբյեկտների՝ Կառավարական տուն 2-ի, Կառավարական տուն 3-ի (Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի NԿԱ/327-2023 արձանագրության 6-րդ կետի հանձնարարական), ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքերին (2023թ կնքված պայմանագիրը լուծվել է պայմանագրում տեղ գտած տեխնիկական վրիպակի արդյունքում), ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքի, ՀՀ ՊԵԿ շենքի տեխզննման և անձնագրավորման համար 2024թ հատկացումներ առկա չեն:

Հատկանշական է, որ գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորություններն առանձնանում են իրենց շարունակական բնույթով՝ իսկ դրանց մասով թվարկված ուղղությունները փոխկապակցված են և մաս են կազմում ծրագրի իրագործման ամբողջ <շղթայի> վերջնական արդյունքի, ուստի դրանց մեկ ամբողջականության մեջ չդիտարկելը կհանգեցնի ծրագրի չկատարմանը, նախանշված և կամ լիազորված մարմնի (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) ռազմավարական տարբեր փաստաթղթերով ստանձնած  պարտավորությունների չապահովմանը:

Նշված ծախսային ծրագրի նպատակներն ու թիրախները անմիջականորեն  արտացոլում են գտել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի <Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին> N531-Ն որոշման կարգավորումներում, որի հավելված 1-ի 13-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն՝ քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության կանոնակարգման և իրագործումն ապահովող միջոցառումների հիմնական ուղղություններից է՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովումը, իսկ վերջինիս իրագործման պայմանը՝ շենքերի և շինությունների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար) մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ըստ առաջնահերթությունների կազմված ՀՀ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի:

Ակնհայտ է, որ ծախսային ծրագրի նպատակները համահունչ են ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգին», վերջիններս չեն եզրափակվում միայն շենքերի մատչելիության խնդիրների բացահայտմամբ և լուծմամբ, այլև նպաստում են դրանց հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը, քանզի ծրագրի ներքո դիտարկվող խնդիրների շրջանակը ներառում է նաև շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակների հետազննում, անձնագրավորում, այդ թվում դրանց երկրաշարժադիմացկունությանն ու  քաղաքացիական պաշտպանությանն առնչվող միջոցառումների վերլուծություն  և իրագործում:

Մասնավորապես դիտարժան են «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգի» 9-րդ, 11-րդ և 16-րդ նպատակները, որոնց համաձայն խիստ կարևորվում է  խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցման խթանումը՝ հանուն կայուն զարգացման, բոլորի համար և բոլոր մակարդակներում  ներառական հաստատությունների ստեղծումը,դիմակայուն ենթակառուցվածքների ստեղծումը,  ներառական և կայուն արդյունաբերության զարգացմանը աջակցությունը, քաղաքների և  բնակավայրերի  ներառականության, դիմակայունության, անվտանգության և կայունության ապահովումը և այլն:

Տեղեկատվությունն ամփոփ տեսքով ներկայացվել է սույն ցուցումներին կից Հավելված 3-ի Մաս 3-ի աղյուսակում:

3. Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունների իրավական հիմքերն են՝

-	ՀՀ Սահմանդրության 86-րդ և 87-րդ հոդվածներ,

-	Ազգային Ժողովի կողմից 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի NԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած Կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ պարբերության 9-րդ կետ,

-	ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժին (նպատակ 17),

-	ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր,

- ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշում,

- ՄԱԿ Կայուն զարգացման 11-րդ նպատակ:

Ծրագրի մասով ծախսային պարտավորությունները դիտարկվել են ՀՀ 2024-2026թթ պետական ՄԺԾԾ-ով և «ՀՀ 2024թ պետական բյուջեի մասին» օրենքով:

Ծրագրի մասով Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունների ճշգրտմանը կամ ծախսային խնայողությունների ուղղությամբ առաջարկների ներկայացմանը հնարավոր կլինի անդրադառնալ Ծրագրի իրականացման փուլում՝ դրա արդյունքներով:

# 4. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Նշված ծրագրերի մասով ոչ բյուջետային աղբյուրներից եկամուտներ չեն սպասվում:

3.Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագրի շրջանակներում եկամուտներ չեն սպասվում:

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

- Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը, վերջինիս արդիկանացումն ու ներդաշնակեցումը միջազգայնորեն ընդունված նորմերին՝  ուղղակիորեն կապված է ՀՀ ամբողջ տարածքում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության հետ, որում զբաղված են քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտներ՝ տարածքների ինժեներական հետազննումից մինչև շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակման, նախագծերի փորձաքննության, կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև վերահսկողական և շահագործման գործառույթներ իրականացնողներ: Ուստի, յուրաքանչյուր նորմատիվատեխնիկական փաստաթուղթ, որը մշակվում կամ լրամշակվում է՝ գործողության մեջ մտնելու պահից իր ազդեցությամբ, որպես պարտադիր պահանջ  կիրառվում է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների նկատմամբ և որպես հետևանք հանգեցնում ՀՀ  տարածքային զարգացման առավել արդի  ծրագրերի մշակման գաղափարին ու գործնական փուլում դրանց ներդրմանը:

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Ներկայացված միջոցառման ծրագրերը կապված են ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղակայված մարզային և համայնքային նշանակության՝ մարզպետարանների  և քաղաքապետարանների, վարչական շրջանների վարչական շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև Երևան քաղաքում  տեղակայված պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության ապահովման հետ, որի մասով շահառուների շրջանակը առավելապես վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող՝ բնակավայրերի համայնքներում բնակվող և այդ տարածքներ այցելող քաղաքացիներին:

Ծրագրի վերջնական արդյունքները կերաշխավորեն այդ մարզերում և համայնքներում բնակվող քաղաքացիների կողմից հանրային նշանակության շենքերի և շինությունների մատչելի շահագործումը, հասարակության բոլոր շերտերի համար ներառականության սկզբունքի կիրառումը:

3. Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Ծրագիրն ամբողջությամբ համահունչ է ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքաշինության բնագավառի, տարածքային զարգացման, սոցիալական, քաղաքականությանը:

Ծրագրով առաջարկվում է դիտարկել և տնակներից ազատել ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի բնակավայրերի պետական և համայնքային հողամասերը, ինչը հնարավորություն կտա վերականգնել այդ տարածքների քաղաքաշինական միջավայրը, ներդրումային գրավչությունը:

Տարածքները տնակներից ազատումը և այդ տնակների քանդումն ուղեկցվելու է դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցմամբ և պետական աջակցության տարբերակված մոտեցումների ցուցաբերմամբ:

# 6. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2025-2027թթ. ժամանակահատվածի համար ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելված 8-ում (կցվում է)։

# 7. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 10-ում: