2026-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՆՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ

| Պետական մարմինը՝ | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ | 2025 թվական |

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում կանխատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների հիմնական նպատակներն են ներկա և գալիք սերունդների կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ու քաղաքաշինական միջոցներով բնակչության կյանքի որակի հետևողական բարելավում, բնակարանային խնդիրների լուծումը․

- մասնակցություն ՀՀ կառավարության որդեգրած ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես տարածքների կայուն զարգացմանը, համայնքների խոշորացման պետական քաղաքականությանն, ինչի ապահովումը պայմանավորված է տարածքային զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակմամբ և արդյունավետ իրականացմամբ,

- քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումների իրականացում` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

Նշված նպատակները բխում են «Քաղաքաշինության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ հողային օրենսգրքի դրույթներից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից, համահունչ են ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներին, համապատասխանում են նշված բնագավառում միջազգային պրակտիկային, «Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիայի» գաղափարախոսությանը:

Այդ համատեքստում  հիմնական թիրախներ են ընտրվել․

1) Հանրապետության ողջ տարածքի ապահավովումը՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերով.

Հայաստանում հետևողականորեն իրականացվում են քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումներ` բնակավայրերի կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների կարգավորման ուղղությամբ:

«Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր» միջոցառման շրջանակներում 2026-2028թթ․ նախատեսվում է մշակել հետևյալ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը

| Հ/Հ | Նպատակները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) |
| --- | --- |
| 1. | Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր` |
| 1 | ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ |
| 2 | ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակում |
|  | ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագիծ |

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Միջոցառման նպատակներն են.

- կարևորագույն նշանակության ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող պետական և համայնքային ենթակայությամբ գործող, ըստ առաջնահերթության ընտրված շենքերի և շինությունների անվտանգ և մատչելի շահագործման ապահովումը՝ նախագծման փաստաթղթերի առկայության պայմաններում (Երևան քաղաքում մետրոպոլիտենի թվով 10 կայարանների, իսկ ՀՀ մարզերում՝ ՀՀ մազպետարանների և քաղաքապետարանների վարչական շենքերի, ինչպես նաև կրթական և առողջապահական  հաստատությունների հարմարեցում),

- անձնագրավորման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  շահագործման մատչելիության և հուսալիության, ինչպես նաև անվտանգության տեսանկյունից դիտարկվող երկրաշարժադիմացկունության և քաղաքացիական պաշտպանության կանխարգելիչ միջոցառումների համատեղ իրականացումը

- ՀՀ տարածքում նույնաբովանդակ ծրագրերի իրագործման շարունակականության ապահովումը,

- պետական և տարածքային կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից՝ ՀՀ տարածքում գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման և մատչելիության ապահովման համալիր միջոցառումների մշակումը՝ Ծրագիրը որպես նախադեպային և/կամ պիլոտային դիտարկելու պայմանով:

Միջոցառման թիրախներն են.

- ՀՀ տարածքում խորհրդային տարիներին կառուցված հասարակական նշանակության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ հանդիսացող շենքերն ու շինությունները, որոնք առավել օգտագործելի կամ շահագործելի են հանրության կողմից և ընտրվել են՝ շահագրգիռ մարմինների հետ փոխհամաձայնեցված որոշումների համաձայն,

- Ընտրված շենքերի և շինությունների մասով 25-30 տարի վաղեմությամբ կատարված մասնագիտական ուսումնասիրությունների վերանայման, առկա խնդիրների բացահայտման՝ երկրաշարժադիմացկունության, քաղաքացիական պաշտպանության, հաշմանդամություն ունեցող անձնանց համար մատչելիության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության նորմերին, տարիներ շարունակ չհետազննված շենքերի առկա իրավիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերման և համապատասխան անձնագրերի կազմման գործընթացները,

- 2023 թվականին՝ 58-ից, I փուլով Երևան քաղաքում տեղակայված, թվով 29 շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման և անձնագրավորման կազմակերպման, հետազննվող շենքերի և շինությունների սեփականատերերի, տնօրինությունների հետ սերտ փոխգործակցության, հետազննվող օբյեկտներին վերաբերող կարևորագույն տեղեկատվության տրամադրման, մասնագիտական ռեսուրսի հնարավորությունների առավելագույնս օգտագործման և իրական կարիքի բացահայտման գործընթացները՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախադեպային լինելը:

Միջոցառման թիրախային չափորոշիչներն են՝

- առաջնային փուլում՝ կարևորագույն նշանակության (այդ թվում պատմամշակութային արժեք հադիսացող) օբյեկտների շենքերի վերաբերյալ ելակետային նյութերի հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ, կարիքի գնահատում, նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ամփոփ մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերում

- միջանկյալ փուլում՝ հետազննված շենքերի անձնագրավորման գործընթացի կազմակերպում՝ կապալի պայմանագրերի կնքում, շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում

- հաջորդող փուլում՝ օբյեկտների նախագծման համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների ձեռքբերում, գնման մրցութային գործընթացների կազմակերպում, կապալի պայմանագրերի կնքում, նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում

- վերջնական փուլում՝ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ձեռքբերում, կապալի պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների իրականացում:

2023-2024թթ կատարված աշխատանքների արդյունքում՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ, մրցութային ընթացակարգերով, լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից հետազննվել և անձնագրավորվել են ընդհանուր թվով 53 վարչական օբյեկտների շենքեր և շինություններ, որոնց նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար 2024թ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

2026-2028թթ միջնաժամկետ հատվածում նախատեսվում են համապատասխան ծախսեր՝ ըստ առաջնահերթ խնդիրների:

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

- Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով  հաստատված /Քաղաքաշինության բաժին 2.7 և  ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի 531-Լ որոշման N2 հավելվածով հաստատված, ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների 11-րդ նպատակ՝ Կայուն քաղաքներ և համայնքներ:

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծով ապահովելը սահմանված է որպես գերակայություն: ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի կարգը ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N2164-Ն որոշմամբ:

2․ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով  հաստատված (Քաղաքաշինության կոմիտե, կետ 1.1.1.)  ՀՀ համայնքները տարածական պլանավորման փաստաթղթերով ապահովելը սահմանված է որպես գերակայություն: Նշված գերակայության շրջանակներում նախատեսվում է առաջիկա տարիների ընթացքում համալրել տարածական պլանավորման փաստաթղթերի բազան՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման միջոցով:

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով հաստատված (Քաղաքաշինության կոմիտե, կետ 1 նպատակից բխող և հիմք ընդունելով 1.6.1 և 1.6.2. միջոցառումները) Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի 531-Լ որոշման N2 հավելվածի կետ 3.2.3 ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակում:

3․ ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագիծը մշակվում է՝ առաջնորդվելով տարածական պլանավորման վերոնշյալ փաստաթղթերի (տարածքային հատակագծման, գլխավոր հատակագծի, գոտևորման նախագծի) համար ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կազմի և բովանդակության պահանջներով (Հայաստանի Հանրապետության համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերի, համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի և բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 609-Ն, 2010 թվականի մարտի 4-ի N 208-Ն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված պահանջներին համաձայն): Այն կարող է ներառել նաև պատվիրատուի հետ փոխհամաձայնեցված մասշտաբների գծագրական նյութեր՝ կախված լուսաբանվող խնդրի առանձնահատկությունից:

Նշված հատվածների արդեն իսկ առկա կառուցապատումները գործող քաղաքաշինական նորմերի պահանջներին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև նոր կառուցապատումները նորմերի պահանջներին համապատասխան ձևավորելու, հաշվի առնելով նաև տվյալ հատվածների կարևորությունը բնակավայրերի քաղաքաշինական միջավայրի վերաբերյալ դրական պատկերացում ձևավորելու նպատակով տվյալ փաստաթղթի նպատակն է իրականացնել համալիր կառուցապատման էսքիզներ՝ նոր կառուցապատումների պարագայում առաջարկվող չափորոչների կիրառմամբ միասնական միջավայրի ձևավորման և գոյություն ունեցողի վերակառուցման պարագայում՝ միասնական կառուցապատմանն առավել ներդանակ ինտեգրման միջոցով։

2. Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

2026-2028թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում քաղաքաշինության բնագավառի առաջնահերթ ծախսային գերակայություններից է նաև շենքերի և շինությունների շահագործման մատչելիության ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշումների համաձայն :

Այս խնդիրների առնչությամբ ՀՀ 2026-2028թթ. գերակա ծախսային ուղղությունները ամփոփված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| Տարբեր նշանակության շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություններ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա որոշում, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N943-Լ որոշում |
| Շենքերի անձնագրավորում |  |
| Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների նախագծային աշխատանքների իրականացում (այդ թվում ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ) |  |
| Մատչելիության միջոցառումների ապահովման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |
| Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի պետական և համայնքային ենթակայության հասարակական և արտադրական օբյեկտների շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության միջոցառումների համալիր ծրագիր |  |

Ծրագրի գնահատման հիմքում դիտարկվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեն և դրա շրջանակներում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և կապալառու կազմակերպությունների միջև  կնքված պայմանագրերը.

Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում, ՄԱՍ I և ՄԱՍ II, (2023-2024թթ հետազննված և անձնագրավորված օբյեկտների նախագծման համար ՀՀ2024- 2025թ պետական բյուջեով գումար չի հատկացվել :

ՀՀ 2026-2028թթ ժամանակահատվածում նախատեսվում են.

- 474.0մլն.դրամի նախագծման աշխատանքներ,

- 137.76մլնդրամի փորձաքննության ծառայություններ՝ ըստ ստորև ներկայացված օբյեկտների

Ընդ որում՝ որպես 2026 թվականի առաջնահերթություն առաջարկվում է դիտարկել Կ.Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի թվով 10 կայարանների մատչելիության միջոցառումների նախագծման (այդ թվում փորձաքննության) աշխատանքները՝ 127.0մլնդրամ մոտավոր արժեքով :

| հ/հ | Օբյեկտի անվանումը | 2026թ նախագծի մշակման մրցութային հայտի արժեք, կանխատեսում, հազ.դրամ | 2026թ նախատեսվող նախագծի քաղաքաշինական փորձաննության և ՇՄԱԳ-ի համար, այդ թվում՝ պետական տուրքի ծախսեր, հազ.դրամ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | (10,000.0x9%)= 900.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության հիմքով պայմանագիրը լուծվել է |
| 2. | ՀՀ կառավարության մասնաշենքերի (Կառավարական տուն 1) մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 3. | ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 4. | ՀՀ ոստիկանության շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | (8,000.0x9%)= 720.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 5. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 15,000.0 | (15,000.0x8%)= 1200.0 (300.0+1500.0)=1800.0 ∑=3000.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 6. | Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 7. | Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 15,000.0 | 3000.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 8. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 9. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 11. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիրի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 12. | Երևան ե/գ կայարան (Տիգրան Մեծի 86) շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 13. | Նորագավիթ ե/գ կայարան (Շենգավիթ համայնք) շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 14. | Քանաքեռ ե/գ կայարան (Սարկավագի 106/5) շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 15. | Ալմաստ կայարան ե/գ (Ռուբինյանց 25/3) շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 16. | Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք (Ա.Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն) | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 17. | Ստեղծագործական միության շենք.Հայաստանի նկարիչների միության շենք՝ մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 18. | Մետրոպոլիտենի Բարեկամություն կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 19. | Մետրոպոլիտենի Մարշալ Բաղրամյան կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 20. | Մետրոպոլիտենի Երիտասարդական կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 21. | Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 22. | Մետրոպոլիտենի Սասունցի Դավիթ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 23. | Մետրոպոլիտենի Գործարանային կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 24. | Մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 25. | Մետրոպոլիտենի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ՝ 2026թ |
| 26. | Մետրոպոլիտենի Զորավար Անդրանիկ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ ՝ 2026թ |
| 27. | Մետրոպոլիտենի Չարբախ կայարան՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 10,000.0 | 2700.0 | Նախագծային աշխատանքները գնահատվում են որպես առաջնահերթ ՝ 2026թ |
| 28. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք՝ ՝ մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | Նախագծային աշխատանքները 2024թ ներկայացվել են գնման` գումարի բացակայության պատճառով կնքված պայմանագիրը լուծվել է |
| 29. | Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 30. | Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 31. | Ավան վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 32. | Աջափնյակ վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 33. | Գյումրու քաղաքապետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 34. | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 35. | ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 36. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 37. | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 38. | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 39. | Էջմիածնի քաղաքապետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 40. | Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 41. | Արագածոտնի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 42. | Արարատի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 43. | Վայոց Ձորի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 44. | Արմավիրի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 45. | Տավուշի մարզպետարանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 46. | Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 47. | Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 48. | Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 49. | Էրեբունի վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 50. | Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 51. | Դավիթաշեն վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 52. | Արաբկիր վարչական շրջանի շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
| 53. | Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ՝ շենքի մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 8,000.0 | 2520.0 | ֆինանսական միջոցների տրամադրման պարագայում կմշակվի Նախագծման մրցութային հայտ |
|  | Աղյուսակի 16-րդ և 17-րդ կետերում ամրագրված օբյեկտները հանդիսանում են համապատասխան հասարակական կառույցների սեփականություններ՝ ըստ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականների, մնացած օբյեկտները՝ պետական են , սեփականությունն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության անունով : Նախագծային փաստաթղթերի մշակման, դրանց քաղաքաշինական փորձաքննության և ըստ անհրաժեշտության ՇՄԱԳ-ի գնման գործընթացների համար ակնկալվում է ՀՀ 2026թ պետական բյուջեի հատկացում, որի բացակայությամբ 2023-2024թթ կատարված աշխատանքները (հետազննման և անձնագրավորման) չեն ունենա տրամաբանական շարունակություն, իսկ 2023-2024թթ ծախսված գումարը կլինի անարդյունավետ: |  |  |  |
|  | Աղյուսակի օբյեկտների նախագծման ծախսերին կհաջորդեն շինաշխատանքների կատարման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների մոտավոր ծախսերը, որոնք կնախատեսվեն 2027-2028թթ ընթացքում ՝ 100-200մլն.դրամի չափով յուրաքանչյուր օբյեկտի համար, որոնք կկրեն շարունակական բնույթ և կհստակեցվեն հաստատված նախահաիվային փաստաթղթերի առկայությամբ : |  |  |  |

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի պետական և համայնքային ենթակայության հասարակական և արտադրական օբյեկտների շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության միջոցառումների համալիր ծրագիր

Համալիր ծրագրի առաջնահերթությունները սահմանվել են ընտրված չափորոշիչների համաձայն՝ օբյեկտների նպատակային և գործառնական նշանակության, շահագործման վաղեմության, ակնադիտական մոտավոր գնահատականի և վերջինիս հզորության :  Ելնելով վերը նշվածից տվյալ աղյուսակում ներկայացվել են կապիտալ ծախսերի կանխատեսումներ ըստ տարիների, միայն նախագծման աշխատանքների համար՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ N1902-Ն որոշմամբ ամրագրված ռազմավարական թիրախները և դրանց հասնելու ծրագրային մոտեցումները՝ մասնավորապես 500 մանկապարտեզների, 300 դպրոցների, առողջապահական հաստատությունների կառուցման/վերակառուցման և շահագործման մատչելիության ապահովումը : 2026-2028թթ ժամանակահատվածում կապիտալ ծախսերի կանխատեսումը ՀՀ մարզերում կազմում է՝ 12,351,000.0հազ.դրամ, Երևան քաղաքում՝  2,670,000.0հազ.դրամ:

| հ/հ | Օբյեկտի անվանումը | Հետազննման և նախագծման ծախսեր՝ 2026-2028թթ (1 օբյեկտի համար՝ ≈15000.0հազ.դրամ) և շարունակական կանխատեսում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Շենքերի հետազննում և նախագծում | 2026թ | 2027թ | 2028թ | 2029-2030թթ |
|  | Ընդամենը՝ ք.Երևան | 894000.0 | 862000.0 | 914000.0 | 937,000.0 |
|  | Կենտրոն վարչական շրջան | 165,000.0 | 165,000.0 | 77,000.0 | 147,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 21 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 26 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 5 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Արաբկիր վարչական շրջան | 140,000.0 | 143,500.0 | 98,000.0 | 30,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 20 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 13 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 2 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | Աջափնյակ վարչական շրջան | 80,000.0 | 73,500.0 | 76,000.0 | 160,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 20 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 16 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Ավան վարչական շրջան | 48,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 50,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 6 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 7 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Էրեբունի վարչական շրջան | 80,000.0 | 38,000.0 | 75,000.0 | 77,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 19 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 12 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Դավթաշեն վարչական շրջան | 32,000.0 | 60,000.0 | 30,000.0 | 20,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 5 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 5 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Քանաքեռ- Զեյթուն վարչական շրջան | 60,000.0 | 70,000.0 | 75,000.0 | 47,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 9 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 15 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 4 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Նոր Նորք վարչական շրջան | 75,000.0 | 80,000.0 | 87,000.0 | 80,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 15 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 22 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Նուբարաշեն վարչական շրջան | 25,000.0 | 10,000.0 | 13,000.0 | 0.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 3 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 1 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Նորք-Մարաշ վարչական շրջան | 33,000.0 | 30,000.0 | 47,000.0 | 27,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 6 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 4 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 2 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Շենգավիթ վարչական շրջան | 90,000.0 | 62,000.0 | 196,000.0 | 141,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 25 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 22 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 4 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան | 66,000.0 | 100,000.0 | 110,000.0 | 158,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 14 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 22 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 2 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը՝ ՀՀ Մարզեր | 1044000.0 | 1939000.0 | 5668000.0 | 3700000.0 |
| 1. | ՀՀ Արմավիրի մարզ | 45000.0 | 40,000.0 | 68,000.0 | 17,000.0 |
|  | դպրոցներ |  |  |  |  |
|  | մանկապարտեզներ |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 10 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ |  |  |  |  |
| 2. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ | 81000.0 | 691,000.0 | 1,000,000.0 | 357,000.0 |
|  | Դպրոցներ ՝ 88 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 26 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 38 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 47 |  |  |  |  |
| 3. | ՀՀ Սյունիքի մարզ | 150,000.0 | 68,000.0 | 572,000.0 | 382,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 29 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 26 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 9 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 28 |  |  |  |  |
| 4. | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ | 80,000.0 | 42,000.0 | 681,000.0 | 380,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 46 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 12 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 9 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 30 |  |  |  |  |
| 5. | ՀՀ Արագածոտնի մարզ | 229,000.0 | 329,000.0 | 1,135,000.0 | 726,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 111 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 38 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 21 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 34 |  |  |  |  |
| 6. | ՀՀ Կոտայքի մարզ | 61,000.0 | 100,000.0 | 682,000.0 | 452,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 42 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 21 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 18 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 23 |  |  |  |  |
| 7. | ՀՀ Լոռու մարզ | 150,000.0 | 224,000.0 | 838,000.0 | 422,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 84 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 36 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 9 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 28 |  |  |  |  |
| 8. | ՀՀ Շիրակի մարզ | 100,000.0 | 258,000.0 | 392,000.0 | 764,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 36 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 19 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 17 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 65 |  |  |  |  |
| 9. | ՀՀ Տավուշի մարզ | 148,000.0 | 187,000.0 | 300,000.0 | 200,000.0 |
|  | Դպրոցներ՝ 35 |  |  |  |  |
|  | Մանկապարտեզներ՝ 22 |  |  |  |  |
|  | առողջապահական կազմակերպություններ՝ 3 |  |  |  |  |
|  | վարչական օբյեկտներ՝ 14 |  |  |  |  |

Որպես քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման ոլորտի բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ քաղաքաշինության բնագավառի լիազորված պետական մարմինն առաջարկում է դպրոցների և մանկապարտեզների նախագծման աշխատանքների առաջնահերթությունը  դիտարկել այդ օբյեկտների կարևորության աստիճանից և ռազմավարական նշանակությունից ելնելով, այսինքն որպես օրակարգային՝ օրինակ սահմանամերձ և բարձր լեռնային ու սեյսմիկ բարձր ռիսկի գոտիներում տեղակայվածների մասով և ակնհայտ վթարային հանդիսացող, 60 և ավելի տարիների վաղեմության: Ծրագրի առաջնային փուլում նախատեսվող նախագծային աշխատանքներից հետո պետք է նախատեսվեն նաև շինարարական աշխատանքներ և դրանց կատարման ֆինանսական միջոցներ, նախագծման աշխատանքների ծրագրի գոնե մասնակի ընդգրկման պարագայում կներկայացվեն նաև այդ օբյեկտների շինաշխատանքների ծախսատարության կանխատեսումները, որոնք հնարավոր է տատանվեն 500.0մլն դրամից մինչև 2000.0մլնդրամ՝ դրանցում նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի արդի պահանջներն ապահովելու պայմանով՝ երկրաշարժադիմացկունության, քաղաքացիական պաշտպանության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության, տարածքի բարեկարգման և կահավորման միջոցառումներով, հանրակրթական և առողջապահական օբյեկտների ներքին  կահավորման և նորագույն սարքավորումներով համալրման համար:  Ըստ Կոմիտեի դիտարկման և առկա նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրության (օրինակ՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 09.12.2021թ N71-Ն և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 23.12.2024թ N31-Ն հրամաններով հաստատված նախագծերի և խոշորացված ցուցանիշների), մինչև 80-90տեղով հանրակրթական օբյեկտի մոտավոր արժեքը չի կարող ավելի նվազ լինել քան 450-500մլն.դրամը, հակառակ պարագայում նմանատիպ օբյեկտի համապատասխանությունը գործող օրենսդրության պահանջներին կլինի խնդրահարույց : Ուստի խիստ կարևորվում է նախագծերի և նախահաշվային փաստաթղթերի առաջնահերթ ձեռք բերումը՝ առավել իրատեսական ծախսեր նախանշելու համար :

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

# 3.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

2) Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ:

Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2026-2028 թվականներին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի մասով գոյություն ունեցող պարտավորությունները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ։

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում ծրագրերը

Ծրագրերը շարունակական են և պայմանավորված են ՀՀ պետական բյուջեների հատկացումների ապահովմամբ: 2026-2028թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ևս կանխատեսվում են համարժեք ծախսեր, որոնք կատարվել և հաշվարկվել են 2021-2023թթ, 2022-2024թթ, 2023-2025թթ, 2024-2026թթ, 2025-2027թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի շրջանակներում:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2026-2028 թվականներին իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի մասով գոյություն ունեցող պարտավորությունները հանդիսանում են շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ։

Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման (արդիականացման, տեղայնացման) ու շենքերի և շինությունների մատչելիության և անձնագրավորման միջոցառումների hայեցողական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփվել է Հավելված 1-ի Ձևաչափ 1-ում և Հավելված 2-ի  Ձևաչափ 2-ում (կցվում է)։

Շենքերի և շինությունների մատչելիության և անձնագրավորման միջոցառումների Ծրագրի ծախսային մասի կանխատեսվող ընթացքի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է ըստ աղյուսակի 1-ի:

աղյուսակ 1

| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընթացքը՝ 01.01.2025թ դրությամբ և 2026-2028թթ միջնաժամկետ հատվածում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Չափորոշիչը | Ծառայություններ և աշխատանքներ |  | Ծանոթություն |
|  |  | Մեկնարկ | Ավարտ | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
|  | Տեխնիկական վիճակի հետազննություններ, անձնագրավորում, նախագծում և շինարարություն |  |  | <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենք, <Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին> ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2022թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշում, ՀՀ կառավարության 2004թվականի հոկտեմբերի 7-ի N1616-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշում, ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ի N1120-Ա որոշում |
| «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» | ՄԱՍ I Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 16 օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների մատչելիության նախագծային աշխատանքներ, որից 2026թ Մետրոպոլիտենի թվով 10 կայարանների նախագծում | 2026-2027 | 2027-2028 | 2023թ ձեռք են բերվել թվով 16 օբյեկտների շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման եզրակացություններ և անձնագրեր: Ակնկալվում է Կ.Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի մատչելիության նախագծման ծախսերի համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում 2026թ՝ խնդիրը գնահատելով որպես առաջնահերթ: Մնացած օբյեկտների նախագծումը կնախատեսվի 2027-2028թթ: |
|  | ՄԱՍ II Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ընդհանուր թվով 25 վարչական շենքերի և շինությունների մատչելիության նախագծային աշխատանքներ | 2027 | 2028 (շարունակական) | 2024թ ձեռք են բերվել թվով 25 օբյեկտների շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննման եզրակացություններ և անձնագրեր: Օբյեկտների նախագծումը կնախատեսվի 2027-2028թթ: |
|  | ՄԱՍ I Երևան քաղաքի կարևորագույն նշանակության թվով 16 օբյեկտների 28 շենքերի և շինությունների մատչելիության միջոցառումների իրականացում, որից 2027-2028թթ Մետրոպոլիտենի թվով 10 կայարանների մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2027-2028 | 2028 (շարունակական) | Աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027-2028թվականներին՝ ըստ առաջնահերթության Մետրոպոլիտենի 10 կայարանները հարմարեցնելու անհրաժեշտությամբ |
|  | ՄԱՍ II Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և ՀՀ մարզպետարանների, քաղաքապետարանների թվով 25 վարչական շենքերի մատչելիության միջոցառումների իրականացում | 2028 | 2028 (շարունակական) | Աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2028թվականին |

Հայեցողական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփվել է Հավելված 2-ի  Ձևաչափ 2-ում (կցվում է)։

3.3. Նոր նախաձեռնությունները

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի մշակում:

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար զբոսաշրջային ռեսուրսների և ներուժի համալիր գնահատման և գույքագրման հենքի վրա խնայողական օգտագործմանը միտված միասնական փոխկապակցված զբոսաշրջային գոտիների տեղաբաշխման, զբոսաշրջային համակարգի կազմակերպման ուրվագծերի մշակում։

Տարածական պլանավորման փաստաթղթերում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի կազմակեպմանն ու զարգացմանը միտված հայեցակարգային դրույթների ամրագրում, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, տարածական կազմակերպման առաջադրում։

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում խնայողական զբոսաշրջության հարաչափերի առաջադրում։

ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակում:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի պետական և համայնքային ենթակայության հասարակական և արտադրական օբյեկտների շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության միջոցառումների համալիր ծրագիր:

Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում:

Տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 2-ում:

# 4. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Նշված ծրագրերի մասով ոչ բյուջետային աղբյուրներից եկամուտներ չեն սպասվում:

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթեր

ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի նպատակն է Երկրի կայուն տարածական զարգացման ռազմավարության մշակում և իրագործում` սոցիալ-տնտեսական գործոնների, ինժեներաերկրաբանական, ինժեներատրանսպորտային, բնական պայմանների ու պաշարների, էկոլոգիական իրավիճակի, մշակութային ժառանգության, աշխարհագրական ու տարածաշրջանային այլ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: Օրենքով սահմանված պարտադիր մշակման ենթակա փաստաթղթի հաստատում, որպես ազգային մակարդակով պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրականացման հիմք: ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը հիմք կհանդիսանա տարածական զարգացման պլանավորման ազգային ռազմավարության (Տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ) արդիականացման և հաստատման:

Ներկայացված միջոցառումը միտված է ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակմանը, վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգը՝ որպես երկրի առավել կայուն զարգացող տնտեսական բաղադրիչ, գործառնելու նպատակով առաջնահերթության կարգով անհրաժեշտ է իրականացնել հանրապետության զբոսաշրջային ռեսուրսների և ներուժի հնարավորինս սպառիչ գույքագրում, գնահատում և օգտագործման ուղղությունների նախանշում՝ հիմնվելով խնայողական օգտագործմանը միտված միասնական փոխկապակցված զբոսաշրջային գոտիների տեղաբաշխման, զբոսաշրջային համակարգի կազմակերպման ուրվագծերի մշակմանը։

ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի նպատակն է ստեղծել տարածքների կառուցապատման և կայուն զարգացման նախադրյալներ՝ տարածքների զարգացման գործընթացում ապահովելով հասարակական և անձնական շահերի միջև ներդաշնակություն, տարածքների հավասարակշռված զարգացում և էկոլոգիական վերակառուցում՝ քաղաքաշինական գործունեության իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում՝  օրենսդրության և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան և տարածական կազմակերպման կառավարման գործընթացներին «խելացի» սկզբունքների վերագրմամբ:

- Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում

Ներկայացված միջոցառման ծրագրերը կապված են ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղակայված մարզային և համայնքային նշանակության՝ մարզպետարանների  և քաղաքապետարանների, վարչական շրջանների վարչական շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև Երևան քաղաքում  տեղակայված պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի ու շինությունների շահագործման մատչելիության ապահովման հետ, որի մասով շահառուների շրջանակը առավելապես վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող՝ բնակավայրերի համայնքներում բնակվող և այդ տարածքներ այցելող քաղաքացիներին:

Ծրագրի վերջնական արդյունքները կերաշխավորեն այդ մարզերում և համայնքներում բնակվող քաղաքացիների կողմից հանրային նշանակության շենքերի և շինությունների մատչելի շահագործումը, հասարակության բոլոր շերտերի համար ներառականության սկզբունքի կիրառումը:

# 6. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2026-2028 թթ. ժամանակահատվածի համար ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելված 8-ում (կցվում է)։

# 7. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 10-ում: