## Հավելված N 12

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հարկիրճ շարադրանք)

- ՈԼՈՐՏԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1658-Ա որոշման համաձայն փաստագրվել են 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո աղետի գոտու բնակավայրերում տեղադրված (կառուցված)  շուրջ 7000 (մոտ 25000 անձ) ոչ հիմնական շինությունները (այսուհետ՝ տնակներ), հավաքագրվել են տեղեկություններ այդ շինությունների՝ ըստ մարզերի և համայնքների բաշխվածության, պատկանելության, վիճակի, դրանցում բնակվող ընտանիքների թվի, այդ պայմաններում հայտնվելու վերաբերյալ:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Տնակների խնդիրը ներառվել է ՀՀ Կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ պարբերության 9-րդ կետում,                                      ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնում (նպատակ 17), ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի  98-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկի 18.4.2 կետում, որով ամրագրվել է, որ առաջնահերթ կարգով պետք է դիտարկվի աղետի գոտու քաղաքային բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ազատումը և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնումը:

Արդյունքում, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշմամբ սահմանվել է աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինություններից ազատելու կարգը, դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված հարցերի կանոնակարգման մոտեցումները և առաջնահերթությունները: Որոշմամբ՝

- 2023 թվականին իրականացվել են առավել կազմակերպչական աշխատանքներ (դասակարգված ցուցակների հաստատում համայնքների ղեկավարների կողմից, ծանուցումներ, բյուջետային գործընթացի պլանավորում, ֆինանսավորում չպահանջող աշխատանքների մեկնարկ),

- մինչև 2027 թվականը նախատեսված է ոչ հիմնական շինություններից ազատում և ապամոնտաժում, բնակության նպատակով օգտագործվող տնակներում բնակվող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման մասով պետական աջակցության տարբերակված մոտեցման ցուցաբերում` կախված տվյալ ընտանիքի՝ տնակում բնակվողի կարգավիճակում հայտնվելու հիմքերից:

Նշված աշխատանքների նպատակն՝ աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատման և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնումն է, ինչը կնպաստի նաև այդ տարածքների ներդրումային գրավչության բարձրացմանը:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1601-Ն որոշմամբ սահմանված են խնդրի լուծման առաջնահերթությունները և յուրաքանչյուր խմբի մասով ցուցաբերվող մոտեցումները:

Որոշմամբ սահմանված ժամկետում ու կարգով հաստատված և 2023 թվականի փետրվարի 10-ի դրությամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ներկայացված տեղեկատվության համաձայն տնակների ընդհանուր թվից պետական և համայնքային հողամասերի վրա են գտնվում 4063-ը (հաշվառված էր 4068, սակայն պարզվել է, որ Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրում 6 հոգանոց մեկ ընտանիքի առանձին անդամներ ցուցակում համարակալվել են առանձին), որոնցից՝

- 1084 ընտանիք հավակնում են տարբերակված մոտեցմամբ աջակցության ցուցաբերման,

- 1136 տնակ ենթակա է քանդման՝ առանց աջակցության տրամադրման (ստացել են բնակարան, սակայն տնակը դեռևս չքանդած, այլ հասցեում սեփականություն ունեցող ընտանիքներ, չբնակեցված/չօգտագործվող տնակների համար, ոչ բնակության նպատակով օգտագործվող և այլ տնակների,

- 1843 տնակներում բնակվող ընտանիքները  (բնակարան (բնակելի տուն) օտարած (բացառությամբ պետության կամ համայնքի կողմից հատկացված) կամ ներքին միգրացիայի արդյունքում հարակից համայնքներից փոխադրված կամ այլ (օրինակ՝ ներընտանեկան խնդիրների պատճառով տրոհված) պատճառներով ոչ հիմնական շինություններում բնակվողի կարգավիճակում հայտնված ընտանիքների կողմից) հավակնում են սոցիալական բնակարանային ֆոնդի, որոնց նկատմամբ մոտեցումները պետք է հստակեցվեն 2026 թվականին՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մշակված քաղաքականության համաձայն:

Համաձայն սահմանված առաջնահերթությունների՝ վերը նշված 1084 տնակների մասով ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 2024-2026 թվականների ծրագրով հաստատվել են՝ 2024թ. 1.4 մլրդ դրամ, 2025թ. 2.5 մլրդ դրամ և 2026թ՝ 2.1 մլրդ դրամ չափաքանակներ, 2024թ. մասով անհրաժեշտ միջոցները նախատեսվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում:

Սակայն,  ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ով  չափաքանակներ չեն հաստատվել:

2024 թվականի ապրիլի 19-ին ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 2024թ. պետբյուջեով նախատեսված 1.4 մլրդ. դրամի հաշվին իրականացվելիք աշխատանքների շրջանակը սահմանող որոշման նախագիծը:

Նախագիծը քննարկվել է 07.05.2024թ. և 15.10.2024թ. նախարարական կոմիտեի նիստերում և չի ընդունվել:

Հաշվի առնելով, որ տնակների խնդրի կանոնակարգման հանձնառությունն ամրագրված է ՀՀ կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի  2-րդ պարբերության 9-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի 17.1 կետով և Որոշմամբ` միջնաժամկետ հատվածում առաջարկվում է դիտարկել վերը նշված 1084 տնակները: Իսկ աջակցության տրամադրումը կկատարվի դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման շրջանակներում՝ համաձայն սահմանված առաջնահերթությունների:

Տեղեկանք հաշվարկը կցվում է, ըստ որի նշված 1084 ընտանիքի աջակցության տրամադրման համար անհրաժեշտ կլինի ՝ շուրջ 7.36 մլրդ դրամ*), որոնցից՝

- 573 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 3-րդ, 5-րդ և 5.1-ին կետեր)՝ բնակարանի գնման վկայագրի տրամադրման համար (6,132.8 մլն. դրամ),

- 111 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 4-րդ և 4.1-ին կետեր)՝ մեկ սենյակի չափով ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար (935.3 մլն. դրամ),

- 399 ընտանիքի (կից տեղեկանքի 9-րդ կետ)՝ վարձակալության գումարի տրամադրման համար (287.3 մլն. դրամ):

*2024-2026թթ. պետական ՄԺԾԾ-ի ժամանակ ֆինանսական աջակցության չափը կազմել էր 6 մլրդ դրամ, քանի որ հաշվարկման ժամանակ հիմք էր ընդունվել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ անշարժ գույքի շուկայում ձևավորված արժեքը, իսկ ներկայիս արժեքի համար հիմք է ընդունվել 2024 թվականի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ ձևավորված արժեք:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերը ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում

Հաշվի առնելով, որ Որոշման համաձայն աշխատանքների իրականացման ժամկետ է սահմանվել 2027 թվականը, ուստի միջնաժամկետ հատվածում ֆինանսական միջոցներ են նախատեսվել միայն 2026-2027 թվականների համար՝ շուրջ 7.36 մլրդ դրամ , որոնցից՝

2026թ. – 351 տնակ և դրանցում բնակվող ընտանիքներ– 3,506.5 մլն. դրամ,

2027թ – 733 տնակ և դրանցում բնակվող ընտանիքներ– 3,848.8 մլն. դրամ