Ձև N 3

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

_____________________________________

(ՀՀ պետական կառավարման մարմնի անվանումը)

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 16-Ի N650-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ՝

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ծրագրի հեր-թական համարը | նպատակը | միջոցառումների անվանումները | միջոցառումների իրականացման արդյունքները | միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | ծանոթագրություն |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 359 | Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարության ամրագրում | 359.1 Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ) | Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N01/13/5124-2019 գրութjամբ: |  | ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N02/08.3/42972-2019 հանձնարարականի համաձայն փաստաթուղթը լրամշակվել է՝ համապատասխանեցնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի նիստի N 42-45 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած մեթոդական հրահանգի պահանջներին: Նախագծի լրամշակված տարբերակը՝ ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N02/08.2/43490-2019 հանձնարարականի համաձայն, ներկայացվել է շահագրգիռ կողմերի քննարկմանը, անցել է հանրային քննարկում՝ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական www.e-draft.am կայքում, որից հետո՝ ստացված կարծիքների հիման վրա լրամշակվել և 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N01/30/7693-2019 գրությամբ պետական իրավական փորձաքննության համար ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն: Նախագիծը սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկմանը կներկայացվի ՀՀ արդարադատության նախարարության եզրակացությունն ստանալուց հետո: |
| 360 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բազմակենտրոն զարգացման ապահովում | 360.1 Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում (Ժամկետ՝ 2019-2023 թվականներ) | Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող ճանաչված կապալառու նախագծային կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր ՀՀ պետական բյուջեի 2019 թվականի միջոցներով նախատեսված` Արմավիրի, Վայոց ձորի մարզերի և Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման համար: Աշխատանքները մեկնարկել են: Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզերի երկրորդ փուլի նախագծերը ներկայացվել են Քաղաքաշինության կոմիտե՝ ուսումնասիրության և քննարկման: Դրա հետ մեկտեղ, գնումների գործընթաց սկսելու նպատակով, Գնումների մասին օրենքի համաձայն հայտարարվել է մրցույթ՝ Արագածոտնի մարզի համայնքների (ամբողջությամբ), Շիրակի մարզի համայնքների (մասնակի) և Գեղարքունիքի մարզի համայնքների (մասնակի) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման համար: ՀՀ պետական բյուջեի 2020 թվականի միջոցներով նախատեսված Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կապալառու նախագծային կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր` Արագածոտնի մարզի համայնքների (ամբողջությամբ), Շիրակի (մասնակի) և Գեղարքունիքի մարզերի համայնքների (մասնակի) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման համար: |  |  |
|  |  | 360.2 Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության առաջադրանքի մշակում (Ժամկետ՝ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Սահմանված ժամկետում մշակվել է Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի» գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության առաջադրանքը: |  | Մեկնարկել է աշխատանքների հաջորդ փուլը: Մասնավորապես, գնումների գործընթաց սկսելու նպատակովԳնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող ճանաչված կապալառու նախագծային կազմակերպության հետ 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքվել է պայմանագիր Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության» մշակման փաթեթը ֆինանսական միջոցների առկայության պարագայում ծրագիրն իրականացնելու համար: |
|  |  | 360.3 Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի կառուցապատման մասին ՀՀ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը, որի համաձայն նախատեսվում է Երևանի Կենտրոն» վարչական շրջանն առանձնացնել որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ: Իրավակարգավորումը նպատակաուղղված է Երևանի փոքր կենտոնի բեռնաթափմանը և քաղաքի արվարձանների զարգացմանը: |  |  |
|  |  | 360.4 Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցություն (Ժամկետ՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Քննարկման փուլում են գտնվում սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցության ուղղությունները և մոտեցումները: |  |  |
| 361 | Քաղաքաշինության բնագավառում սահմանված ընթացակարգերի բարելավում | 361.1 ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N408 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել Քաղաքաշինության կոմիտեի 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ի N01/11.2/6299-2019 գրությամբ: Վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N02/12.4/54955-2019 հանձնարականի համաձայն նախագիծը լրամշակվել է Վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության հիման վրա: Նախագծի նպատակն է որոշմամբ սահմանված դրույթները համապատասխանեցնել վերջին տարիների ընթացքում «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում, ՀՀ հողային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններին, հստակեցնել նախագծերի կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները: |  |  |
|  |  | 361.2 Ինքնակամ շինարարության կանխարգելմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Մշակվել է ինքնակամ շինարարության կանխարգելմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը: Օրենսդրական փոփոխությունները նպատակաուղղված են ինքնակամ շինարարության կանխարգելմանը և համայնքի ղեկավարի կողմից այն կասեցնելու և դրա հետևանքները վերացնելու մասով իր լիազորությունների իրականացմանը: Փաթեթը սահմանված կարգով քննարկվել է շահագիգիռ մարմինների հետ (նաև՝ շահագրգիռ մարմիններից ստացված առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված տարբերակը): |  | Վարչապետի 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ի N02/10.5/50822-2019 հանձնարարականով ինքնակամ կառույցների հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները վերանայելու նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ` ղեկավարումը վերապահելով ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալին: |
|  |  | 361.3 Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2020-2021 թվականներ) | Մեկնարկել են նախագծի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների հավաքագրման աշխատանքները: |  |  |
|  |  | 361.4 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N792-Ն և 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2404-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2021 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ) | Մշակվել է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N792-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է հստակեցնել հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու կարգում սահմանվող դրույթների հստակեցմանը: |  |  |
| 362 | Կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների տրամադրման գործընթացում էլեկտրոնային հարթակի կիրառության ընդլայնում | 362.1. Կառուցապատման թույլտվությունների էլեկտրոնային համակարգին անցնելու 2019-2021 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2020 թվականի ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ) | Կառուցապատման ընթացակարգերի կանոնակարգման նպատակով իրականացվել են կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի օպտիմալացմանը և էլեկտրոնային հարթակների կիրառման առավելությունների ավելացմանն ուղղված միջոցառումներ՝ պատրաստվել են թույլատվական ընթացակարգի առցանց տրամադրման գործընթացում իրականացվող գործողությունների նկարագիրը (ալգորիթմը) և շինարարության թույլատվությունների առցանց տրամադրման գործընթացի տեխնիկական առաջադրանքը: Միաժամանակ առաջարկություն է ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ՝ էլեկտրոնային թույլտվությունների առցանց համակարգի փորձնական «պիլոտ» ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: Նախատեսվում է նշված ծրագրի շրջանակներում բացահայտել գոյություն ունեցող խնդիրները և դրանց արդյունքում ամբողջովին լրամշակված կառուցապատման ընթացակարգը ներկայացնել Վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |
|  |  | 362.2 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2019-2020 թվականներ) | Մշակվել է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է կառուցապատման ընթացակարգերի վերանայում, ինտեգրված միասնական էլեկտրոնային e-permits համակարգի միջոցով ընթացակարգերի կազմակերպում: Շահագրգիռ գերատեսչությունների և մատակարար կազմակերպությունների կողմից ներկայացված կարծիքներն ամփոփվում են: Որոշման նախագիծը դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա կլրամշակվի և կներկայացվի Վարչապետի աշխատակազմ՝ 362.1.կետով նախատեսված միջոցառումների հետ միաժամանակ: |  |  |
| 363 | Քաղաքաշինական ոլորտում գործունեության լիցենզավորման տեսակների սահմանում և մասնագետների որակավորման գործընթացի կանոնակարգում | 363.1 Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը Քաղաքաշինության կոմիտեի 2019 թվականի մայիսի 14-ի N01/22/2670-19 գրությամբ ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններ՝ կարծիքի, իսկ 2019 թվականի հունիսի 19-ի N01/22/3299-19 գրությամբ` կարծիքների հետ միասին ներկայացվել է Արդարադատության նախարարություն: 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 01/22/5505-2019 գրությամբ Արդարադատության նախարարություն է ներկայացվել նախագծի կրկնակի շրջանառված և լրամշակված տարբերակը: Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի պահանջներով՝ փաթեթը համապատասխան եզրակացությամբ 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N01/22/6846-2019 գրությամբ Վարչապետի ախատակազմ է ներկայացվել սահմանված կարգով: |  |  |
| 364 | Ճարտարապետա-շինարարական նախագծերի և շինարարության որակի բարելավում | 364.1 Քաղաքաշինության մասին և Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն և 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշումների վերանայում (2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշումն ամբողջապես վերանայվել է՝ Կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N1422-Ն որոշմամբ սահմանված փոփոխությունների շրջանակներում: Թվարկված օրենքներում և ՀՀ կառավարության որոշումներում նախատեսվող մնացած փոփոխությունները քննարկման փուլում են: |  |  |
|  |  | 364.2 «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ` 2019-2020 թվականներ) | Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի արդիականացման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Նախատեսվում է հրաժարվել 1984 թվականի միջին աշխատավարձի ինդեքսավորման մեթոդից և վերանայել 1984 թվականի գների նկատմամբ կիրառվող ինդեքսների հետ փոխկապակցված շինարարության արժեքի կառուցվածքում հաշվառվող բաղադրիչների՝ աշխատավարձի, վերադիր ծախսերի, շահույթի հաշվարկման մեթոդները: Ներկայումս շահագրգիռ կողմերի և մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ քննարկումները շարունակվում են՝ նպատակ ունենալով շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման համակարգը համապատասխանեցնել արդի պահանջներին, ինչպես նաև ԱՊՀ և Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում կիրառվող մեթոդաբանությանը: Նպատակահարմար է համարվել վերանայել շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման հայեցակարգը՝ առաջնությունը տալով ռեսուրսային մեթոդին և խոշորացված ցուցանիշներով շինարարության արժեքի հաշվարկման մեթոդաբանությանը: |  |  |
|  |  | 364.3 «Մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությնա 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն և 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2020 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ) | Հաշվի առնելով նախորդ տարվա ընթացքում շահագրգիռ կողմերի հետ իրականացված քննարկումների արդյունքները՝ ներկայումս քննարկման փուլում է միջոցառումը ցանկից հանելու հարցը: |  |  |
|  |  | 364.4 Պետական մարմինների կողմից քաղաքաշինական ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի կազմման համար պարտադիր (միասնական) պահանջների սահմանում՝ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխությունների միջոցով (ժամկետ՝ 2020 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ) | Մեկնարկել են նախագծի մշակման աշխատանքները: |  |  |
| 365 | Քաղաքաշինության բնագառի նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի ապահովում (մշակում, տեղայնացում, արդիականացում) | 365.2 Շինարարական նորմերի, ինչպես նաև կանոնների հավաքածուների մշակում (ժամկետ՝ 2019-2023 թվականներ) | 1. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ու «Հայնախագիծ» բաց բաժնետիրական ընկերության միջև 2017 թվականի օգոստոսի 28-ին կնքված NՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1-2 պետական գնման պայմանագրի համաձայն մշակվել են ՀՀՇՆ 31-03- «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերը: 2. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ու Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ին կնքված NՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21 պետական գնման պայմանագրի համաձայն մշակվել են ՀՀՇՆ 52-01- «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերը: 3. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ու Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ին կնքված NՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/21 պետական գնման պայմանագրի համաձայն մշակվել են ՀՀՇՆ 53-01- «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերը: 4. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2018 թվականի ապրիլի 25-ին կնքված NՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2 պետական գնման պայմանագրի համաձայն մշակվել են ՀՀԿՀ 40-01.02- «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերը: 5. Մշակվել են «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմերի, «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման կանոնների հավաքածուի» և «Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման կանոնների հավաքածուի» մշակման (տեղայնացման) աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը և գնման հայտերի փաթեթները: Սահմանված կարգով 4 անգամ հայտարվել է գնման ընթացակարգ՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով: Հայտարարված գնման ընթացակարգերը, համաձայն գնահատող հանձնաժողովների արձանագրությունների, հայտարարվել են չկայացած՝ «Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել» հիմնավորմամբ: 5. «Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի» շրջանակներում Ասիական զարգացման բանկի կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցների հաշվին Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվությամբ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի կողմից վերանայվել են ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարկան նորմերը և արդյունքում ներկայացվել է որպես «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի նախագիծ: |  | Մշակված նորմերը հանդիսանում են տեխնիկական փաստաթղթեր և պետք է հաստատվեն քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից: Կոմիտեի նախագահին քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ իրավական ակտերի և նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի հաստատման լիազորություն վերապահելու նպատակով մշակվել և սահմանված կարգով 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N01/14.2/7661-2019 գրությամբ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ««Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել Կառավարության 2020 թվականի հունվարի 23-ի նիստում արժանացել է հավանության, համարվել անհետաձգելի և սահմանված կարգով ներկայացվելու է Ազգային ժողով: |
| 366 | Շինարարության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնում | 366.1 Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնմանը նպաստելու ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում (ժամկետը՝ 2019-2023 թվականներ) | Շինարարության ոլորտում տեղական հումքի հենքի վրա նոր շինարարական նյութերի արտադրության աջակցության և ներդրմանն աջակցելու նպատակով կազմակերպվել են քննարկումներ հետևյալ նորարարական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ՝ 1. Ռուսաստանի Դաշնության (ք. Մոսկվա) Մադո XXI դար բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահ և գլխավոր կոնստրուկտոր Տիգրան Վայրադյանի կողմից ներկայացված տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգի շենքերի ու շինությունների համար նոր սերնդի սեյսմամեկուսիչներ ստեղծելու, 2. «Շինության սեյսմապաշտպան հիմք» ՌՖ N2065905 արտոնագրով և N 1798751 ԽՍՀՄ հեղինակային վկայականով գրանցված «Ձայնային ազդանշանների ընդունիչ» կամ «Երկրաշարժի ինֆրաձայնային նախանշանի ընդունիչ» գյուտերի իրագործմանն աջակցելու, 3. Արմբազալտ փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում Արգել փակ բաժնետիրական ընկերություն) կողմից արտադրվող բազալտեկոմպոզիտային ամրաններն ամրանաբետոնե կոնստրուկցիաներում կիրառության հնարավորության, 4. միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհների կոշտ ծածկութային պատվածքների հնարավոր լուծումների և դրանց տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների գնահատման առաջարկությունների: Շինարարության ոլորտում նոր շինարարական նյութերի արտադրության աջակցության նպատակով նախատեսվում է մշակել՝ «Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման» և «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման» կանոնների հավաքածուներ: |  |  |
|  |  | 366.2 Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի արդիականացում և գործառույթների ընդլայնման համար իրավական հիմքերի ստեղծում (ժամկետ՝ 2020 թվական) | Մշակվել են քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի արդիականացման և գործառույթների ընդլայնման հնարավոր ուղղությունները: |  |  |
| 367 |  | 367.1 «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | Մշակվել է «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը: |  | Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգի մշակմանն աջակցելու նպատակով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն դիմել է Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրին: Նշված ծրագրի հետ համագործակցության շրջանակներում վերլուծվել է հանրապետությունում շենքերի անձնագրավորման օրենսդրական դաշտը, առկա վիճակը, խոչընդոտները, ուսումնասիրվել է միջազգային լավագույն փորձը, ինչի արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել հանրապետությունում շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի ներդման համար վերանայել նաև գործող իրավակարգավորումները և նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ՝ որոնցով կամրագրվեն անձնագրավորման պարտադիր լինելու պահանջը, փուլային ներդրման հետ կապված հարցերը, նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող շենքերի մասով առանձնահատկությունները: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն պետական կառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են ՀՀ Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով, իսկ ՀՀ օրենքներով շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման գործընթացի մասնակիցների համար իրավասություններ սահմանված չեն, այդ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարել «Քաղաքաշինության մասին», «Տեղական ինքնա-կառավարման մասին», «Պետական գույքի կառավարման մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքներում և այլ ենթաօրենսդրական ակտերում: Այդ կապակցությամբ Կոմիտեի 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 01/14.2/6489-2019 գրությամբ առաջարկություն է ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ՝ «Նոր կառուցվող և նախագիծը վերը նշված օրենսդրական ակտերի նախագծերի հետ՝ մեկ միասնական փաթեթով շրջանառության մեջ դնել 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակում: |
|  |  | 367.2 «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Մշակվել է «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N01/14.2/5870-2019 գրությամբ ներկայացվել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  | Շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանությունը որպես տեխնիկական փաստաթուղթ հաստատվելու է քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից: Կոմիտեի ղեկավարին քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ իրավական ակտերի և նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի հաստատման լիազորություն վերապահելու նպատակով մշակվել և սահմանված կարգով Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ««Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը հավանության է արժանացել Կառավարության 2020 թվականի հունվարի 23-ի նիստում, համարվել է անհետաձգելի և սահմանված կարգով ներկայացվելու է Ազգային ժողով: |
|  |  | 367.3 «Հասարակական և արտադրական նշանակության վթարային շենքերը և շինությունները քանդման ենթակա ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ) | Մեկնարկել են նախագծի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների հավաքագրման աշխատանքները: |  |  |
|  |  | 367.4 «Տեխնիկական վճակից ելնելով բազմաբնակարան բնակելի շենքերը, բնակարանները, անհատական բնակելի տները բնակության համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (ժամկետ՝ 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ) | Ընթանում են նախագծի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների շրջանակի ճշտման աշխատանքները: |  |  |
| 368 | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, շահագործման, ադիականացման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում | 368.1 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների մշակում (ժամկետ՝ 2019-2020 թվականներ) | Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի (ԿԿՀ) կողմից ֆինանսավորվող և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակներում կատարվել են բազմաբնակարան շենքի պահպանման, հուսալիության բարելավման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և շահագործման կանոնների նախագծերի մշակման աշխատանքները: Նախագիծը հիման վրա կմշակվի Կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ: |  |  |
|  |  | 368.2 Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (Ժամկետ՝ 2019-2020 թվականներ) | Համակարգվել են բազմաբնակարան շենքերի կառավարման օրենսդրական դաշտի բարելավմանն ուղղված աշխատանքները, որի շրջանակներում 1. մշակվել է բազմաբնակարան շենքերի կառավարման բնագավառում առկա խնդիրների կանոնակարգման նպատակով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին Վարչապետի որոշման նախագիծ (Վարչապետի 20.08.2019թ. N1161-Ա որոշում), 2. վերհանվել են բազմաբնակարան շենքերի կառավարման համակարգի զարգացման հնարավորությունները խոչընդոտող առկա խնդիրները, 3. վերհանված խնդիրների կանոնակարգման նպատակով մշակման նպատոկվ մշակման փուլում է գտնվում «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» և «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» oրենքի նախագիծը, 4. Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենսդրական 2 փաթեթների վերաբերյալ մշակվել է Կառավարության առաջարկությունների նախագծեր (Կառավարության 07.11.2019թ. N1539-Լ և 05.12.2019թ. N1721-Լ որոշումներ): |  |  |
|  |  | 368.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում (Ժամկետ՝ 2021 թվական) | Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները կմշակվեն բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնները հաստատվելուց հետո: |  |  |
| 369 | Աղետի գոտու հիմնախնդիրների կանոնակարգում | 369.1 Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի ավարտ (Ժամկետ՝ 2019-2020 թվականներ) | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջով նախատեսված մոտ 460.0 մլն. դրամի հաշվին 2019 թվականին իրականացվել են Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած թվով 44 ընտանիքի կիսակառույց բնակելի տների շինարարական աշխատանքները (Կառավարության 22.11.2018թ. N1339-Ն): ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեով հատկացված 560.0 մլն. դրամի հաշվին մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը կլուծվի Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան թվով 61 ընտանիքի բնակարանային խնդիր (Կառավարության 08.08.2019թ. N1024-Ն որոշում): ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացված 1,291.6 մլն. դրամի հաշվին մինչև 2020 թվականի տարեվերջ կլուծվի Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան թվով 227 ընտանիքի բնակարանային խնդիր (Կառավարության 14.11.2019թ. N1610-Ն որոշում): Մնացած 223 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծման համար ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 3.0 մլրդ. դրամ: |  |  |
|  |  | 369.2 Ոչ հիմնական շինությունների քանդման և տարածքների ազատման, ինչպես նաև քաղաքաշինական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող շինությունների օրինականացմանն ուղղված մոտեցումների սահմանում (Ժամկետ՝ 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ) | Ամփոփվել է աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժից հետո կառուցված/տեղադրված ավելի քան 7000 ոչ հիմնական շինությունների փաստագրման արդյունքները, մշակվել են մոտեցումներ՝ ինչպես ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման, այնպես էլ ոչ հիմնական շինությունների ազատման, քանդման և տարածքների քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնման վերաբերյալ: Առաջարկությունների փաթեթը սահմանված ժամկետում՝ 2019 թվականի հունիսի 28-ի N01/13/3754-2019 գրությամբ ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |
| 370 | Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացում | 370. Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացման միջոցառումների ցանկ և ժամանակացույցի հաստատում՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով (ժամկետ՝ 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ) | Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան–ինստիտուտի արդիականացման միջոցառումների ցանկը և ժամանակացույցը հաստատվել է Քաղաքաշինության կոմիտեի 2019 թվականի օգոստոսի 28-ի N68-Ա հրամանով: |  |  |