Հավելված 3

**ՀՀ կառավարության \_\_ թվականի**  
**\_\_\_\_\_\_-ի N \_\_\_\_-Ն որոշման**

**ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ (ՄԱՍ II)**

**սողանքային տեղամասի բնակելի տների և դրանցով զբաղեցված տարածքների /ոչ հիմնական բնույթի՝ ռելիեֆի և թեքությունների, մակերևութային ջրերի հոսքի ուղղությունների փոփոխության, սողանքային տեղամասի համահարթեցման, կանաչապատման, գրունտի փախարինման և հիմնական բնույթի՝ սողանքային լանջի կայունության համար դիմհարային պատնեշի, բետոնե հենապատի, ջրահեռացման համակարգերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, շինարարական աշխատանքների իրականացում**

մլն.դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Օբյեկտի անվանումը/միջոցառումը** | **Ուսումնասիրված տների/տեղամասերի քանակը** | **Նախագծման խոշորացված արժեքը** | **Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը** | **Նախագծման խոշորացված արժեքը** | | **Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը** | | **Նախագծման խոշորացված արժեքը** | | **Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը** | | **Ֆինանսավորման աղբյուր** | **Պատասխանատու մարմին/կատարող** | |
| **2024-2025թթ** | **2025թ** | | | **2026թ** | | | | **2027թ** շարունակական | | | **….** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝**  **ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** |  | **934.0մլն.դրամ** | **15,500.0մլն.դրամ** | **932.0մլն.դրամ** | | **15,740.0մլն.դրամ** | | **1,110.0մլն.դրամ** | | **10,100.0մլն.դրամ** | | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն / ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքներ | |
| 1) | Երևան քաղաքի Սարի թաղի սողանքային տեղամասեր | 90 | 60տուն  120.0մլն.դրամ | 2000.0մլն.դրամ | 30տուն  60.0մլն.դրամ | | | 1000.0մլն.դրամ | |  | |  | Ձեռքբերվող նախագծային փաստաթղթերի քանակը կճշգրտվի տեխնիկական վիճակի և ինժեներաերկրաբանական հետազննումների արդյունքներով | Ըստ խոշորացված ծախսերի 1տան հաշվարկով նախատեսվել է նախագծի գումար՝ 2000.0հազ.դրամ  Շինարարական աշխատանքների խոշորացված արժեքը հաշվարկվել է հետհաշվարկի սկզբունքով  Ըստ ՀՀ քաղ.շին նախ-ի 15.02.2008թ 19-Ն հրամանի  Բարդութայն աստիճանի հաշվառմամբ (IV) շինարժեքից մասհանվող 6%տոկոսաչափի համար նախատեսված -120.0մլնդրամ նախագծման արժեքի հաշվառմամբ  (6%- 120.0մլն.դրամ, 100%- 2000.0մլն.դրամ) | | |
| 2) | Արարատի մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | |  | |  |  |  | | |
| 3) | Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղի սողանքային տեղամասեր | 60 | 60տուն 120.0 մլն.դրամ | 2000.0մլն.դրամ | 0 | | | 0 | |  | |  |  |  | | |
| 4) | Գեղարքունիքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | |  | |  |  |  | | |
| 5) | Լոռու մարզի սողանքային տեղամասեր | 95 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | |  | |  |  |  | | |
| 6) | Կոտայքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 80 | 30տուն 60.0 մլն.դրամ | 1000.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | |  | |  |  |  | | |
| 7) | Շիրակի մարզի Առափի գյուղի սողանքային տեղամասեր | 150 | 45տուն 90.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | | 55տուն  110.0 մլն.դրամ | | 1800.0մլն.դրամ |  |  | | |
| 8) | Սյունիքի մարզի սողանքային տեղամասեր | 290 | 40տուն 80.0 մլն.դրամ | 1300.0մլն.դրամ | 50տուն 100.0 մլն.դրամ | | | 1700.0մլն.դրամ | | 200տուն  400.0 մլն.դրամ | | 3300.0մլն.դրամ |  |  | | |
| 9) | Վայոց Ձորի մարզի սողանքային տեղամասեր | 316 | 51տուն 102.0 մլն.դրամ | 1700.0մլն.դրամ | 65տուն  130.0 մլն.դրամ | | | 2170.0մլն.դրամ | | 200տուն  400.0 մլն.դրամ | | 3300.0մլն.դրամ |  |  | | |
| 10) | Տավուշի մարզի սողանքային տեղամասեր | 217 | 46տուն 92.0 մլն.դրամ | 1500.0մլն.դրամ | 71տուն  142.0 մլն.դրամ | | | 2370.0մլն.դրամ | | 100տուն  200.0 մլն.դրամ | | 1700.0մլն.դրամ |  |  | | |